ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้

แบบที่ 1  การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  และในแต่ละยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกกาฬ

(2) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่เทศบาลเมืองบึงกาฬได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System (PPMS))

ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะ

นำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

1.  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.  เพื่อให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

1.  กำหนดตัววัดกระบวนการปฏิบัติงาน

2.  กำหนดเกณฑ์การประเมิน

๓.  ดำเนินการประเมิน

๔.  สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงาน ทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว ประเด็นการประเมิน; มีการดำเนินงาน; ไม่มีการดำเนินงาน. ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น. 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ. 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น. ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น. 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล. 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน. 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น. 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 11.มีการกำหนดเป้าประสงค์. 12. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น. 13.มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น. 14.มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น. 15.มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น. 16. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด. 17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา. 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น.

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ..ศ.  2561-2565)  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกไหนึ่งปี  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อ  เทศบาลเมืองบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

- รายงานผลการดำเนินงาน  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2563  -  30  กันยายน  2564

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)

| - | ปีพ.ศ. 2561 |  | ปีพ.ศ. 2562 |  | ปีพ.ศ. 2563 |  | ปีพ.ศ. 2564 |  | ปีพ.ศ. 2565 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - | 100 | 26,310,000 | 105 | 29,310,000 | 105 | 29,360,000 | 310 | 84,980,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม | - | - | - | - | 286 | 93,050,750 | 294 | 104,982,750 | 294 | 106,344,750 | 874 | 304,378,250 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | 447 | 572,558,800 | 518 | 642,538,800 | 514 | 632,808,800 | 1,479 | 1,847,906,400 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น | - | - | - | - | 4 | 30,650,000 | 5 | 30,750,000 | 5 | 30,750,000 | 14 | 92,150,000 |
| รวม | - | - | - | - | 837 | 722,569,550 | 922 | 807,581,550 | 918 | 799,263,550 | 2,677 | 2,329,414,650 |

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)

4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารงานทั่วไป | 6 | 3.43 | 1 | 0.57 | 20 | 11.43 | 27 | 15.43 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน | 17 | 9.71 | 1 | 0.57 | 46 | 26.29 | 64 | 36.57 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 11 | 6.29 | 54 | 30.86 | 15 | 8.57 | 80 | 45.71 |
| 4. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมและการดำเนินงานอื่น | 4 | 2.29 | - | - | - | - | 4 | 2.29 |
| รวม | 38 | 21.71 | 56 | 32.00 | 81 | 46.29 | 175 | 100 |

5.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี  พ.ศ.  2564

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารงานทั่วไป | 1,500,605 | 1.76 | - | - | 1,500,605 | 1.76 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน | 19,244,263.92 | 22.57 | - | - | 19,244,263.92 | 22.57 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 17,030,777.34 | 19.97 | 22,654,200 | 26.57 | 39,684,977.34 | 46.54 |
| 4. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมและการดำเนินงานอื่น | 24,832,895 | 29.13 | - | - | 24,832,895 | 29.13 |
| รวม | 62,608,541.26 | 73.43 | 22,654,200 | 26.57 | 85,262,741.26 | 100 |

6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564

| โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) | √ | - | - | 25,048.50 | 24,954 |
| 2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) | √ | - | - | 9,165 | 9,165 |
| 3. ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอน | √ | - | - | 72,000 | 72,000 |
| 4. เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน (แผนงานบริหารทั่วไป) | √ | - | - | 507,300 | 507,300 |
| 5. เงินประจำตำแหน่ง (แผนงานบริหารทั่วไป) | √ | - | - | 67,200 | 67,200 |
| 6. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานถ่ายโอน (แผนงานบริหารทั่วไป) | √ | - | - | 67,200 | 67,200 |
| 7. เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน (แผนงานเคหะและชุมชน) | √ | - | - | 305,520 | 305,520 |
| 8. ค่าอาหารเสริม (นม) | √ | - | - | 481,152 | 481,152 |
| 9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่าถาวร เชื่อมลำห้วยซาว ต.วิศิษฐ์ | √ | - | - | 498,000 | 498,000 |
| 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำและท่อลอดเหลี่ยมเส้นทางข้ามห้วยก้านหญ้าหมู่ที่ 4 บ้านนาโนน | - | √ | - | 2,690,000 | 2,690,000 (ผูกพัน) |
| 11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาโนนและหมู่ที่ 5 บ้านท่าไคร้ เส้นโรงฆ่าสัตว์ - บ้านท่าไคร้ | - | √ | - | 2,790,000 | 2,790,000 (ผูกพัน) |
| 12. โครงการขุดลอกแนวเขต หมู่ที่ 5,5,7 บ้านนาโนน,บ้านท่าไคร้,และบ้านดงหมากยาง ต.บึงกาฬ | √ | - | - | 4,848,000 | 4,848,000 |
| 13. โครงการขุดลอกหนองสามขา หมู่ที่ 5 บ้านท่าไคร้ | - | √ | - | 499,000 | 499,000 (ผูกพัน) |

| โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 14. โครงการขุดลอกห้วยกำแพง (ตอนล่าง) หมู่ที่ 6 บ้านท่าโพธิ์ จำนวน 2 จุด | - | √ | - | 1,620,000 | 1,620,000 (ผูกพัน) |
| 15. โครงการขุดลอกห้วยคางฮุ้ย หมู่ที่ 4 บ้านนาโนน | - | √ | - | 303,000 | 303,000 (ผูกพัน) |
| 16. โครงการขุดลอกห้วยดอกไม้ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยดอกไม้ ต.วิศิษฐ์ ต.วิศิษฐ์ | - | √ | - | 498,000 | 498,000 (ผูกพัน) |
| 17. โครงการขุดลอกห้วยป่าน หมู่ที่ 9 บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์ | - | √ | - | 499,000 | 499,000 (ผูกพัน) |
| 18. โครงการขุดลอกห้วยมืด หมู่ที่ 7 บ้านดงหมากยาง | - | √ | - | 499,000 | 499,000 (ผูกพัน) |
| 19. โครงการขุดลอกห้วยหินแฮ่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์ | - | √ | - | 220,000 | 220,000 (ผูกพัน) |
| 20. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางบ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 5 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ เชื่อมบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | - | √ | - | 3,890,000 | 3,890,000 (กันเงิน) |
| 21. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV | √ | - | - | 102,400 | 102,400 |
| รวม |  |  |  | 20,490,985.50 | 20,489,891 |

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ที่ได้วางไว้มีจำนวนมากกว่าการดำเนินงานจริงและใช้งบประมาณมากกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   ประกอบกับเกิดโรคติดต่อไวรัส
โคโรนา (COVID - 19)  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ได้

- การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  มีประชาชนเข้าร่วมน้อย  ส่วนใหญ่จะให้ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้พิจารณาโครงการ

- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- คณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร

- โครงการทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน  เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมการหรือดำเนินการรับเสด็จ | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ | 140,000 | - | - | - | 43,530 | 96,470 |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 1,500,000 | - | 150,000 | - | 1,243,928 | 106,072 |
| 4 | โครงการจัดทำโปรแกรมข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 5 | โครงการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างเทศบัญญัติของเทศบาล | 25,000 | - | - | - | - | 25,000 |
| 6 | โครงการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 7 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 8 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 9 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนา ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น | 600,000 | - | - | - | - | 600,000 |
| 10 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต | 20,000 | - | - | - | 11,100 | 8,900 |
| 11 | โครงการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการ | 35,000 | - | - | 15,000 | - | 20,000 |
| 13 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 14 | โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมือง บึงกาฬ | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 15 | โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 16 | โครงการเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมายกิจกรรมเยาวชนไร้คอรัปชั่น | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 17 | โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 250,000 | - | 50,000 | - | 39,523 | 160,477 |
| 18 | โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ | 30,000 | - | - | - | 29,844 | 156 |
| 19 | โครงการบริการรับภาษีเคลื่อนที่ | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 20 | โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชนและสถานที่ประกอบการ | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ | 120,000 | - | - | - | 117,680 | 2,320 |
| 22 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| 23 | โครงการสัมมนาทางวิชาการให้กับ อปพร. | 90,000 | - | - | - | - | 90,000 |
| 24 | โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 400,000 | - | - | - | - | 400,000 |
| 25 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 100,000 | - | 20,000 | - | - | 80,000 |
| 26 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบึงกาฬ | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 27 | โครงการส่งเสริมให้มีกี่ท่องเที่ยวและการบริการในรูปแบบต่างๆในท้องถิ่น | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็ก | 150,000 | - | 150,000 | - | - | - |
| 2 | โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | 6,000 | - | - | - | - | 6,000 |
| 4 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 |
| 5 | โครงการจัดงานวันพ่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
| 6 | โครงการจัดงานวันแม่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
| 7 | โครงการจัดงานวันไหว้ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
| 8 | โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 9 | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 10 | โครงการ ภูมิปัญญาชาวบ้านศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
| 11 | โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 8,000 | - | - | - | - | 8,000 |
| 12 | โครงการลอยกระทงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | - | - | - | 10,000 | - |
| 13 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | 312,570 | - | - | - | 283,630 | 28,940 |
| 14 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจัดซื้ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน | 629,000 | - | - | - | 540,400 | 88,600 |
| 15 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน | 1,813,000 | - | - | - | 1,582,540 | 230,460 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ค่าอาหารเสริม(นม) | 5,870,000 | - | - | 1,479,935 | 4,243,872.02 | 146,192.98 |
| 17 | อุดหนุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| 18 | อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ (สังกัด สพฐ) | 9,720,000 | 300,000 | - | - | 9,692,940 | 327,060 |
| 19 | โครงการชุมชนลูกเสือเนตรนารี-ยุวกาชาด | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 20 | โครงการจัดทำชุมชนปลอดขยะเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 500,000 | - | 500,000 | - | - | - |
| 21 | โครงการปรับปรุงบ่อขยะถูกสุขลักษณะ (ฝังกลบ) ตามแบบสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี | 200,000 | - | 200,000 | - | - | - |
| 22 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย | 30,000 | - | 30,000 | - | - | - |
| 23 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ | 30,000 | - | 30,000 | - | - | - |
| 24 | โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 50,000 | - | - | - | 49,920 | 80 |
| 25 | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคต่างๆและโรคติดต่อที่อาจอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ | 50,000 | - | 39,000 | - | 11,000 | - |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | โครงการพัฒนาตลาดถนนคนเดิน | 20,000 | - | 20,000 | - | - | - |
| 27 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 600,000 | - | 270,000 | - | 329,280 | 720 |
| 28 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนาวรขัตติราชนาวี | 225,000 | - | 97,824 | - | 127,176 | - |
| 29 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 580,000 | - | - | - | 100,000 | 480,000 |
| 30 | โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวให้แก่ราษฎร | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| 31 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 32 | โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 33 | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 130,000 | - | - | - | - | 130,000 |
| 34 | โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 35 | อุดหนุนโครงการสงเคราะห์ส่งเสริมสุขภาพอนามัยพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดบึงกาฬ | 30,000 | - | - | - | 30,000 | - |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด บึงกาฬ (ก่อสร้างขยายเขตระบบน้ำประปา) | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| 37 | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภาคจังหวัดบึงกาฬ (ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า) | 500,000 | - | - | - | 334,780.90 | 265,219.10 |
| 38 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 500,000 | - | 290,782 | - | - | 209,218 |
| 39 | ค่าบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและคลองส่งน้ำ | 250,000 | - | 183,000 | - | 67,000 | - |
| 40 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ค่าพาดสายดับไฟสาธารณะส่องสว่าง | 500,000 | - | - | - | - | 500,000 |
| 41 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น | 80,000 | - | - | - | - | 80,000 |
| 42 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | 37,000 | - | - | - | - | 37,000 |
| 43 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 44 | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับประชาชน | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 45 | โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลเอดส์และ ยาเสพติด | 60,000 | - | - | - | 13,440 | 46,560 |
| 46 | โครงการส่งเสริมกลามอาชีพและสร้าง | 150,000 | - | - | - | - | 150,000 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |
| 47 | โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 |
| 48 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ชุมชน | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 49 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 50 | อุดหนุนโครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมบึงกาฬ | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 51 | อุดหนุนโครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 52 | อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่ | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 |
| 53 | โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สมานฉันท์และต่อต้านยาเสพติด | 500,000 | - | - | - | - | 500,000 |
| 54 | จัดซื้อวัสดุกีฬา | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| 55 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาวัฒนธรรม | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 56 | โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว | 1,000,000 | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 57 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| 58 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 300,000 | - | - | - | 298,350 | 1,650 |
| 59 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | โครงการขจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 280,000 | - | 280,000 | - | - | - |
| 61 | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | 30,000 | - | 30,000 | - | - | - |
| 62 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 63 | อุดหนุนสมาคมศาลเจ้าแม่สองนาง | 50,000 | - | - | - | 50,000 | - |
| 64 | อุดหนุนงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,140,000 | - | 250,000 | 498,000 | 319,000 | 140,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก(ข้างสภ.เมืองบึงกาฬ)หมู่ที่ 1 บ้านบึงกาฬกลาง ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 238,000 | - | - | 236,000 | - | 2,000 |
| 3 | โครงการก่อสร้างคูกั้นน้ำรอบห้วยโสกดูน หมู่ 6 บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 500,000 | - | - | 500,000 | - | - |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนางก้อน ประเคนคะชา หมู่ 9 บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 118,000 | - | - | 118,000 | - | - |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างวัดดอนเจริญ หมู่ 11 บ้านดอนเจริญ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 500,000 | - | - | 500,000 | - | - |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาโพนทัน ซอย 2 หมู่ 7 บ้านวิศิษฐ์ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 321,000 | - | 321,000 | - | - | - |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาโพนทัน ซอย 3 หมู่ 7 บ้านวิศิษฐ์(โครงการต่อเนื่อง) ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 229,000 | - | 229,000 | - | - | - |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ลำห้วยปลากั้งจรดลำห้วยดอกไม้ ม. 5 บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 188,000 | - | - | 188,000 | - | - |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนวัดป่าบ้านเหล่าถาวร หมู่ 6 บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 36,000 | - | - | 36,000 | - | - |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนวัดป่าบ้านเหล่าถาวร หมู่ 6 บ้านเหล่าถาวร (ช่วงที่ 1) ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 120,000 | - | - | 120,000 | - | - |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหมู่ 4 บ้านนาป่าน เชื่อม หมู่ 5 บ้านหนองนาแซงทางแยกลงหนองแวง ต.วิศิษฐ์ | 225,000 | - | 225,000 | - | - | - |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายไคร สายทางไปด่านบึงกาฬ หมู่ 13 บ้านจักร์ทิพย์สามัคคี ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 500,000 | - | - | 498,000 | - | 2,000 |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าวัดภูกระแต (บ้านนางบรรจง พระสว่าง) หมู่ 13 บ้านจักรทิพย์สามัคคี ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 324,000 | - | - | 324,000 | - | - |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังวัดภูกระแต พร้อมลงท่อระบายน้ำ หมู่ 13 บ้านจักรทิพย์สามัคคี ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 434,000 | - | 434,000 | - | - | - |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนรักสงบ (เทศบาลตำบลบึงกาฬเดิม) อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 555,000 | - | - | 545,000 | - | 10,000 |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนายอดุลย์ เสนาอินทร์ หมู 9 บ้านนาเจริญ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 107,000 | - | - | 107,000 | - | - |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหน้าบ้านนายชม บุตรเชียงคำ เชื่อมหนองหิน หมู่ 3 บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์ บ้านหนองแวง | 500,000 | - | - | 500,000 | - | - |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูถนนพ้นทุกข์ภัยซอยข้าร้านหนังสือเก่า (เทศบาลตำบล บึงกาฬเดิม) อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 239,000 | - | - | 239,000 | - | - |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนพ้นทุกข์ภัย ซอยข้างบ้านนางวารี กองใจ (เทศบาลตำบลบึงกาฬเดิม) อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 123,000 | - | - | 122,000 | - | 1,000 |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาป่าน หมู่ 4 เชื่อมบ้านนาสุขสันต์ หมู่ 12 ข้างบ้านอาจารย์คณาคร ชัยสุวรรณ (ยกระดับ) ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 500,000 | - | - | 500,000 | - | - |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หนองหิน เส้นทางที่ 1 หมู่ 3 บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 500,000 | - | - | 500,000 | - | - |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสลง (ซอยข้างชัยอมรคอนกรีต) หมู่ 8 บ้านบึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 210,000 | - | - | 209,000 | - | 1,000 |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 500,000 | - | - | 498,000 | - | 2,000 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านแสนสุข ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 500,000 | - | - | 498,000 | - | 2,000 |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางตัวยู คสล. (หลังโรงแรมวิภัตร) หมู่ 9 บ้านแสนประเสริฐ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 336,000 | - | - | 335,000 | - | 1,000 |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตรเส้นริมโขง หมู่ 3 บ้านบึงกาฬใต้ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 450,000 | - | - | 448,000 | - | 2,000 |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตรเส้นริมโขง หมู่ 3 บ้านบึงกาฬใต้ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 450,000 | - | - | 448,000 | - | 2,000 |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านดงหมากยาง ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 500,000 | - | - | - | 496,500 | 3,500 |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ อ.เมือง บึงกาฬ | 500,000 | - | - | 498,000 | - | 2,000 |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ริมโขง หมู่ 6 บ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 500,000 | - | - | 498,000 | - | 2,000 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยข้าง เซเว่น-อิเลฟเว่น ตลาดสดบึงกาฬ หมู่ 1 บ้านบึงกาฬกลาง ต.บึงกาฬ (โอนตั้งรายการใหม่) | - | 196,000 | - | 195,000 | - | 1,000 |
| 32 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักข้างหนองบึงกาฬ หมู่ 4 บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ (โอนตั้งรายการใหม่) | - | 1,842,000 | - | 1,842,000 | - | - |
| 33 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าถนนบึงกาฬข้างโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 450,000 | - | - | - | 430,655.84 | 19,344.16 |
| 34 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ถนนหน้าบ้านนายสมยศ จันทร์สูง หมู่ 6 บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 500,000 | - | - | 500,000 | - | - |
| 35 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หน้าบ้านนางศรีสุพรรณ นามวงศ์ หมู่ 11 บ้านดอนเจริญ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 126,000 | - | - | 126,000 | - | - |
| 36 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจากบ้านนางลำดวน วรพันธ์ ถึงหน้าโรงเรียนบ้านเหล่าถาวร หมู่ 6 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 191,000 | - | - | 191,000 | - | - |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (ภายใน อบต.บึงกาฬเดิม) หมู่ 2 บ้านศรีโสภณ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 106,000 | - | 106,000 | - | - | - |
| 38 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 4 บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 500,000 | - | - | 498,000 | - | 2,000 |
| 39 | โครงการก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบึงกาฬ (เทศบาลตำบลบึงกาฬเดิม) | 949,000 | - | 949,000 | - | - | - |
| 40 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ,ถากถางและล้มต้นไม้พร้อมขนทิ้ง หมู่ 2 บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์ (โอนตั้งรายการใหม่) | - | 172,000 | - | 167,000 | - | 5,000 |
| 41 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำโขงต่อเนื่องจากโครงการเดิม (ทางลงเรือ - สพฐ.) อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 469,000 | - | - | - | 467,000 | 2,000 |
| 42 | โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนและป้ายซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ (เทศบาลตำบลบึงกาฬ เดิม) อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 500,000 | - | 500,000 | - | - | - |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในตำบล ถนนเส้นบ้านพันลำ หมู่ 2 เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 (หน้าวัดป่าสุดเขตแดนสยาม) ต.วิศิษฐ์ (โอนตั้งรายการใหม่) | - | 851,000 | - | 851,000 | - | - |
| 44 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ ขุดลอกกำจัดวัชพืชห้วยกำแพง หมู่ 6 บ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ (โอนตั้งรายการใหม่) | - | 500,000 | - | 500,000 | - | - |
| 45 | โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ (โอนตั้งรายการใหม่) | - | 338,000 | - | 10,572.06 | 325,429.94 | 2,000 |
| 46 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 1,252,000 | - | 1,251,999.30 | - | - | 0.70 |
| 47 | โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 130,000. | - | - | 130,000 | - | - |
| 48 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ | - | 373,000 | - | 372,000 | - | 1,000 |
| 49 | โครงการลอกท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | - | 457,000 | - | 49,166.50 | 505,833 |  |
| 50 | ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | ค่าใช้จ่ายในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบึงกาฬ | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 52 | โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำชีวภาพ | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 53 | โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัวระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,000 | - | - | - | 22,000 | 8,000 |
| 54 | โครงการส่งเสริมอาชีพในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับสินค้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ในตำบล | 30,000 | - | - | - | 15,620 | 14,380 |
| 55 | อุดหนุนกลุ่มอาชีพในตำบลบึงกาฬ | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 56 | โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” | 10,000 | - | - | - | 10,000 | - |
| 57 | โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 58 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 59 | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกด้านสิ่งแวดล้อม (อกล.) | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นข้างร้านปรีชาถึงหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬเดิม | 500,000 (จ่ายขาดเงินสะสม) |  |  | 500,000 |  | - |
| 61 | โครงการปรับปรุงเสริมดินถนนลูกรังซอยข้างร้านกระเบื้องไดนัสตี้เชื่อมบ้านนาโนน | 200,000 (จ่ายขาดเงินสะสม) |  |  | 200,000 |  | - |
| 62 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลงหนองกุดทิง หมู่ที่ 5 บ้านท่าไคร้ | 360,000 (จ่ายขาดเงินสะสม) |  |  | 360,000 |  | - |
| 63 | โครงการถมดินกลบบ่อขยะเดิมเทศบาลตำบลวิศิษฐ์ หมู่ที่ 10 บ้านแสนสำราญ | 500,000 (จ่ายขาดเงินสะสม) |  |  | 500,000 |  | - |
| 64 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังโรงเรียนบ้านบึงกาฬ หมู่ที่ 3 บ้านบึงกาฬใต้ | 488,000 (จ่ายขาดเงินสะสม) |  |  | 488,000 |  |  |
| 65 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าวัดอาจารย์ไพรวรรย์ บ้านหนองแวง หมาที่ 3 | 500,000 (จ่ายขาดเงินสะสม) |  |  | 500,000 |  |  |
| 66 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบท้ายหมู่บ้านนาป่าน หมู่ที่ 4 | 473,000 (จ่ายขาดเงินสะสม) |  |  | 473,000 |  |  |
| 67 | โครงกี่ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าวัดห้วยดอกไม้ถึงหน้าประปาหมู่ที่ 8 บ้านห้วยดอกไม้ | 429,000 (จ่ายขาดเงินสะสม) |  |  | 429,000 |  |  |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนด่านศุลกากร – บ้านจักรทิพย์ | 350,000 (จ่ายขาดเงินสะสม) |  |  |  |  |  |
| 69 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่าถาวร เชื่อมลำห้วยซาว ต.วิศิษฐ์ | 498,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  |  | 498,000 | - |
| 70 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำและท่อลอดเหลี่ยมเส้นทางข้ามห้วยก้านหญ้าหมู่ที่ 4 บ้านนาโนน | 2,690,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  | 2,690,000 |  |  |
| 71 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาโนนและหมู่ที่ 5 บ้านท่าไคร้ เส้นโรงฆ่าสัตว์ - บ้าท่าไคร้ | 2,790,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  | 2,790,200 |  |  |
| 72 | โครงการขุดลอกแนวเขต หมู่ที่ 5,5,7 บ้านนาโนน,บ้านท่าไคร้,และบ้านดงหมากยาง ต.บึงกาฬ | 4,848,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  | 4,848,000 |  |
| 73 | โครงการขุดลอกหนองสามขา หมู่ที่ 5 บ้านท่าไคร้ | 499,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  | 499,000 |  |  |
| 74 | โครงการขุดลอกห้วยกำแพง (ตอนล่าง) หมู่ที่ 6 บ้านท่าโพธิ์ จำนวน 2 จุด | 1,620,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  | 1,620,000 |  |  |
| 75 | โครงการขุดลอกห้วยคางฮุ้ย หมู่ที่ 4 บ้านนาโนน | 303,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  | 303,000 |  |  |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | โครงการขุดลอกห้วยดอกไม้ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยดอกไม้ ต.วิศิษฐ์ ต.วิศิษฐ์ | 498,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | - | 498,000 | - | - |
| 77 | โครงการขุดลอกห้วยป่าน หมู่ที่ 9 บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐ์ | 499,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | - | 499,000 | - | - |
| 78 | โครงการขุดลอกห้วยมืด หมู่ที่ 7 บ้านดงหมากยาง | 499,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | - | 499,000 | - | - |
| 79 | โครงการขุดลอกห้วยหินแฮ่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์ | 220,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | - | 220,000 | - | - |
| 80 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางบ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 5 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ เชื่อมบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ | 3,890,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | - | 3,890,000 (กันเงิน) | - | - |
|  | รวม |  |  |  |  |  |  |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม และการดำเนินงานอื่น |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 23,360,000 | - | - | - | 20,044,900 | 3,315,100 |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 5,664,000 | - | - | - | 4,311,600 | 1,352,400 |
| 3 | เบี้ยยังชีพคนพิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 150,000 | - | - | - | 7,000 | 143,000 |
| 4 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 480,030 | - | - | - | 469,395 |  |

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองบึงกาฬ

- วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  ปีละ  1  ครั้ง

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  พ.ศ.  2564

- ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารงานทั่วไป | 165 | 27 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน | 294 | 64 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 518 | 80 |
| 4. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมและการดำเนินงานอื่น | 5 | 4 |
| รวม | 922 | 175 |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็นการพัฒนา | ระดับความพึงพอใจ (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 22.19 | 71.88 | 5.93 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 19.38 | 72.19 | 8.43 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 16.88 | 73.12 | 10.00 |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 16.25 | 74.69 | 9.06 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 19.69 | 73.44 | 6.87 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 17.81 | 74.38 | 7.81 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 20.63 | 71.87 | 7.50 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 19.37 | 73.44 | 7.19 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 19.38 | 74.06 | 6.56 |

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารงานทั่วไป

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.77 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.77 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.72 |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.90 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.70 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.73 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 7.76 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.76 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.74 |
| รวม | 7.76 |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.75 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.80 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.75 |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.77 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.71 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.73 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 7.76 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.77 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.76 |
| รวม | 7.76 |

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.70 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.76 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.73 |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.71 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.71 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.75 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 7.73 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.74 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.72 |
| รวม | 7.73 |

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม  และการดำเนินงานอื่น

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.71 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.75 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.71 |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.73 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.71 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.68 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 7.70 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.72 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.72 |
| รวม | 7.71 |