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ส่วนที่  5
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ระหว่างเดือนตุลาคม  2563 - กันยายน  2564
ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ฉบับนี้  สามารถสรุปข้อมูลได้ดังต่อไปนี้
1.  การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  สรุปรวมตั้งแต่เดือน
ตุลาคม  2563 - เดือนกันยายน  2564  ดังนี้
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	รายละเอียดโครงการ
	รายละเอียดงบประมาณ

	
	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ/เงินสะสม/อุดหนุนเฉพาะกิจ
	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้
	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ประจำปี 2564)
	งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
(2564)/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย/ทำสัญญา

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารงานทั่วไป
	105
	27
	7
	29,310,000
	3,910,000
	1,500,605

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน
	294
	64
	18
	104,982,750
	26,900,570
	19,244,263.92

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	518
	80
	65
	642,538,800
	44,067,000

	39,684,977.34

	4. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมและการดำเนินงานอื่น
	5
	4
	4
	30,750,000
	29,654,030
	24,832,895

	รวม
	922
	175
	94
	807,581,550
	104,531,600
	85,262,741.26



1.1  ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  
จำนวน  175  โครงการ  แยกได้ดังนี้
	-  โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน		38	โครงการ  คิดเป็น  21.71%
	-  โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน		56	โครงการ  คิดเป็น  32.00%
	-  โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน		81  	โครงการ  คิดเป็น  46.29%
	-  โครงการที่มีการยกเลิก			จำนวน  	-  	โครงการ  คิดเป็น  0%
1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
	-จำนวนโครงการและเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติ
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