คำนำ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ จัดทำเพื่อแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬได้แถลงไว้ เมื่อครั้งการประชุมสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มีหน้าที่ในการดำเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ ดังนั้นจึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ ซึ่งเทศบาลเมืองบึงกาฬ จะประกาศเผยแพร่รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ ให้ประชาชนทราบต่อไป

สารบัญ

หน้า

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

- นโยบายด้านการเมืองการบริหาร							1

- นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน							5

- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					14

-    นโยบายด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว						17

-    นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเพณีและกีฬา									24

-    นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			32

-    นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข						43

-    นโยบายด้านสวัสดิการและสังคม							52

สรุปผลการดำเนินการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕		59

เรียน	ประธานสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ที่เคารพ

ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองบึงกาฬต่อสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬ ซึ่งได้กําหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬ สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี เพื่อดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เป็นหลักในการกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบึงกาฬได้พัฒนาเจริญไปอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทําให้มีบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก พร้อมกับขยายตัวของหน่วยงานภาครัฐเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ทําให้เมืองบึงกาฬมีสภาพเป็นชุมชนเมืองขยายตัวเพิ่มขึ้น มีปัญหาด้านการจัดการขยะ น้ำท่วมขังในฤดูฝนในพื้นที่เศรษฐกิจของเมือง มีประชากรแฝงที่เข้ามาทํามาหากินเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย  ดังนั้น ในช่วง ๔ ปีต่อไปนี้ จึงได้กําหนดแนวนโยบายไว้ ๘ ด้าน ได้แก่ นโยบายด้านการเมืองการบริหาร นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข และนโยบายด้านสวัสดิการและสังคมในการพัฒนาเมืองบึงกาฬ ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เมืองบึงกาฬเป็นเมืองแห่งความสุขเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม

กระผมนายราชันย์  วะนาพรม  นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ และคณะบริหาร ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

-๒-

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ ตั้งไว้(บาท) | งบประมาณที่ ใช้ไป(บาท) | คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการฝึกอบรมกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหาร และสมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง | 100,000 | - | - | โอนลด 100,000 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ | 700,000 | - | - | โอนตั้ง700,000 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 920,000 | 920,000 | - | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาลเมือง บึงกาฬ | 150,000 | - | 50,000 | โอนลด 100,000 |
| 5 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ครู พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง | 100,000 | 22,900 | 27,100 | ดำเนินการ โอนลด50,000 |
| 6 | โครงการอบรมวินัยสำหรับพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองบึงกาฬ | 100,000 | - | 100,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเทศกิจและบุคลากร | 50,000 | - | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | ประชุมประชาคมท้องถิ่น | - | - | - |  |
|  | รวม | 2,120,๐๐๐ | 942,900 | 227,100 |  |

-๓-

โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Organization Development : OD)

-๔-

รูปภาพประกอบโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ครู   พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมประชาคมท้องถิ่น

-๖-

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จ่ายจากเงินงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ | 200,000 | 200,000 | - | กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามรุ่งเรืองขนส่ง หมู่ 11 บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ | 478,000 | 462,000 | 16,000 | ดำเนินการแล้ว |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางน้ำฝน รูปงาม หมู่ 8 บ้านบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ | 400,000 | 382,000 | 18,000 | ดำเนินการแล้ว |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเอนก โพธิเสน หมู่ 8 บ้านบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ | 360,000 | 315,000 | 45,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยระเบียงน้ำหลังแขวงทางหลวง หมู่ 13 บ้านจักรทิพย์สามัคคี ตำบลวิศิษฐ์ | 499,000 | 405,000 | 72,000 | ดำเนินการแล้วโอนลด 22,000 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมสะพานข้ามคลองส่งน้ำ ซอยบ้านนายอุทิศ ไชยโพธิ์ทอง หมู่ 10 บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ | 211,000 | 211,000 | - | กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสำนักสงฆ์ดอนหอ หมู่ 11 บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ | 560,000 | 498,000 | 62,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังบ้านนางภู โชติกวี หมู่ 11 บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ | 500,000 | 437,000 | 63,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าวัดนาสุขสันต์ หมู่ 12 บ้านนาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์ | 558,000 | 360,000 | - | ดำเนินการแล้วโอนลด 198,000 |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามโรงเรียนบ้านบึงกาฬ (ต่อเนื่องจากโครงการเดิม)หมู่ 3 บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ | 42,000 | 36,000 | 6,000 | ดำเนินการแล้ว |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายแสงเพชร หมู่ 9 บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์ | 99,000 | 99,000 | - | ดำเนินการแล้ว |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าถาวร-โป่งเปือยเชื่อมหนองบุ้งกือ หมู่ 6 บ้านเหล่าถาวรตำบลวิศิษฐ์ | 499,000 | 499,000 | - | กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างแขวงการทางหลวงบึงกาฬ หมู่ 13 บ้านจักรทิพย์สามัคคีตำบลวิศิษฐ์ | 300,000 | 300,000 | - | กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๑4 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสถานีอนามัยตำบลวิศิษฐ์ หมู่ 11 บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ | 137,000 | 136,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้ว |
| ๑5 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 9 บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์ | 272,000 | 272,000 | - | กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๑6 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ | 300,000 | 300,000 | - | กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๑7 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ เชื่อมหมู่ 9 บ้านแสนประเสริฐตำบลบึงกาฬ | 400,000 | 440,000 | - | โอนเพิ่ม40,000 |
| 18 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมรางระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงถนน คสล. เส้นหลังโรงฆ่าสัตว์ หมู่ 4 บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ | 1,254,000 | 1,070,000 | 184,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 20 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยดอกไม้ หมู่ 5 บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์ | 720,000 | 695,000 | 25,000 | ดำเนินการแล้ว |
| ๒1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าบ้านนายสัณฐิติ โนนตูม หมู่ 10บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ | 500,000 | 500,000 | - | กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๒2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูหมู่ 6บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ | 500,000 | 500,000 | - | กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๒3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ 7 บ้านดงหมากยาง ตำบลบึงกาฬ | 500,000 | 500,000 | - | กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
| ๒4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านนายเหวด ล้านพุทธ หมู่ 7 บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ | 450,000 | 450,000 | - | กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน |
| ๒5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยข้างบ้านนายประสพสุข ทองทา หมู่ 11 บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ | 538,000 | 538,000 | - | กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๒6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ | 577,000 | 577,000 | - | กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| 27 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนหน้าบ้านนางไพรี ขันทองคำ หมู่ 8 บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์ | 485,000 | 483,500 | 1,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 28 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าบ้านนางหนูกุล ดีชาลี ถึงหน้าบ้านนายหลวย จันทะรังสี หมู่ 3 บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์ | 463,000 | 462,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 29 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูหน้าบ้านนางสายธง พลวงษ์ษา ถึงหน้าบ้าน นายจั่น เข็มศิริ หมู่ 3 บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์ | 591,000 | 591,000 | - | กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| 30 | โครงการก่อสร้างสะพานข้างคลองส่งน้ำหลังโรงเรียนบ้านพันลำ หมู่ 10 บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ | 26,000 | 26,000 | - | กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๓2 | โครงการถมไหล่ทางเชื่อมระหว่างบ้านหนองนาแซงเชื่อมบ้านนาป่าน หมู่ 5 บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์ | 80,000 | 80,000 | - | ดำเนินการแล้ว |
| ๓4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยท่าช้างถึงด่านศุลกากร หมู่ 2 บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์ | 485,000 | 436,000 | 49,000 | ดำเนินการแล้ว |
| ๓5 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหลังโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ | 320,000 | 320,000 | - | กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน |