ส่วนที่  5

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ฉบับนี้  สามารถสรุปข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

- การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  สรุปรวมตั้งแต่เดือน

ตุลาคม  2565 - เดือนกันยายน  2566  ดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | รายละเอียดโครงการ |  |  | รายละเอียดงบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ/เงินสะสม/อุดหนุนเฉพาะกิจ | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ | งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ประจำปี 2566) | งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (2566)/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | งบประมาณที่เบิกจ่าย/ทำสัญญา |
| 1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ | 35 | 10 | 9 | 8,920,000 | 1,147,500 | 496,640 |
| 2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน | 267 | 58 | 42 | 342,600,000 | 28,378,325 | 26,448,450.71 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 176 | 53 | 52 | 726,265,230 | 35,455,000 | 31,839,545.43 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น | 1 | 1 | 1 | 2,500,000 | 2,300,000 | 2,290,000 |
| รวม | 479 | 122 | 104 | 1,080,285,230 | 67,280,825 | 61,074,636.14 |

1.1  ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสำรองเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  จำนวน  122  โครงการ  แยกได้ดังนี้

-  โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน		77	โครงการ  คิดเป็น  63.11%

-  โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน		27	โครงการ  คิดเป็น  22.13%

-  โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน		18  	โครงการ  คิดเป็น  14.75%

-  โครงการที่มีการยกเลิก			จำนวน  	-  	โครงการ  คิดเป็น  0%

1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
	-จำนวนโครงการและเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติ

*********************************************************************