ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้

แบบที่ 1  การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  และในแต่ละยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกกาฬ

(2) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่เทศบาลเมืองบึงกาฬได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System (PPMS)

ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ  ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

1.  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.  เพื่อให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

1.  กำหนดตัววัดกระบวนการปฏิบัติงาน

2.  กำหนดเกณฑ์การประเมิน

๓.  ดำเนินการประเมิน

๔.  สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงาน ทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว ประเด็นการประเมิน; มีการดำเนินงาน; ไม่มีการดำเนินงาน. ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น. 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ. 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น. ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น. 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล. 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน. 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น. 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 11.มีการกำหนดเป้าประสงค์. 12. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น. 13.มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น. 14.มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น. 15.มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น. 16. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด. 17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา. 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น.

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..ศ. 2566-2570) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกหนึ่งปี เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อ เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

- รายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 - 2570) รวมเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 และ ครั้งที่ 1/2567

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)

| ยุทธศาสตร์ | ปีพ.ศ. 2566 |  | ปีพ.ศ. 2567 |  | ปีพ.ศ. 2568 |  | ปีพ.ศ. 2569 |  | ปีพ.ศ. 2570 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ | 35 | 8,920,000 | 37 | 9,140,000 | 37 | 9,140,000. | 37 | 9,140,000 | 37 | 9,140,000 | 183 | 45,480,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน | 268 | 343,100,000 | 281 | 356,440,000 | 281 | 362,640,000 | 281 | 366,340,000 | 280 | 367,840,000 | 1,391 | 1,796,360,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 179 | 727,665,230 | 301 | 1,271,834,000 | 317 | 2,333,666,296 | 248 | 2,228,111,200 | 230 | 2,163,619,490 | 1,275 | 8,724,896,216 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น | 1 | 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,500,000 |
| รวม | 483 | 1,082,185,230 | 619 | 1,637,414,000 | 635 | 2,705,446,296 | 566 | 2,603,591,200 | 547 | 2,540,599,490 | 2,850 | 10,569,236,216 |

4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ | 8 | 21.62 | - | - | 4 | 10.81 | 12 | 32.43 |
| 2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน | 51 | 18.15 | - | - | 19 | 6.76 | 70 | 24.91 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 20 | 6.64 | 41 | 13.62 | 7 | 2.33 | 68 | 22.59 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น | - |  | - |  | - |  | - |  |
| รวม | 79 | 12.76 | 41 | 6.62 | 30 | 4.85 | 150 | 24.23 |

ภาพรวมการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน (บาท) | ร้อยละ | จำนวน (บาท) | ร้อยละ | จำนวน (บาท) | ร้อยละ | จำนวน (บาท) | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ | 375,925.75 | 4.11 | - | - | 380,000 | 4.16 | 755,925.75 | 8.27 |
| 2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน | 26,324,589.50 | 7.39 | - | - | 1,064,000 | 0.30 | 27,388,589.50 | 7.68 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7,510,876.86 | 0.59 | 28,716,000 | 2.26 | 1,540,000 | 0.12 | 37,766,876.86 | 2.97 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 34,211,392.11 | 2.09 | 28,716,000 | 1.75 | 2,984,000 | 0.18 | 65,911,392.11 | 4.03 |

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ยุทธศาสตร์ | ปีพ.ศ. 2567 |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ | 37 | 9,140,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน | 281 | 356,440,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 301 | 1,271,834,000 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น | - | - |
| รวม | 619 | 1,637,414,000 |

5.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี  พ.ศ.  2567

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม/เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ/เงินสำรองเงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ | 375,925.75 | 4.11 | - | - | 375,925.75 | 4.11 |
| 2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน | 25,576,689.50 | 7.18 | 747,900 | 0.21 | 26,324,589.50 | 7.39 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 10,572,876.86 | 0.83 | 25,654,000 | 2.02 | 36,226,876.86 | 2.85 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 36,525,492.11 | 2.23 | 26,401,900 | 1.61 | 62,927,392.11 | 3.84 |

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ยุทธศาสตร์ | ปีพ.ศ. 2567 |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ | 37 | 9,140,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน | 281 | 356,440,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 301 | 1,271,834,000 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น | - | - |
| รวม | 619 | 1,637,414,000 |

6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2567

| โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านนาป่าน หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านหนอง นาแซง หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องโครงการเดิม) ต.วิศิษฐ์ กว้าง 5 ม. ยาว 1360 ม. หนา 0.15 ม. |  | √ |  | 4,930,000 | 4,930,000 (ก่อหนี้ผูกพัน) |
| 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 1 ม. ยาว 893 ม. หนา 0.15 ม. และ ก่อสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5 ม. ยาว 2168 ม. หนา 0.04 ม. บ้านท่าโพธิ์ ม.6 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ |  | √ |  | 3,563,000 | 3,563,000 (ก่อหนี้ผูกพัน) |
| 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประเสริฐ พันหล้า-นางเสมียน ขันโส หมู่ที่ 9 บ้านแสนประเสริฐ ต.บึงกาฬ กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. |  | √ |  | 500,000 | 500,000 (ก่อหนี้ผูกพัน) |
| 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเรืองขนส่งเชื่อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิศิษฐ์ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลวิศิษฐ์ กว้าง 5 ม.ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. |  | √ |  | 1,418,000 | 1,418,000 (ก่อหนี้ผูกพัน) |
| 5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามัคคี หมู่ที่ 4 บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ กว้าง 4 ม.ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 560 ตรม.. หนา 0.15 ม. |  | √ |  | 336,000 | 336,000 (ก่อหนี้ผูกพัน) |

| โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขต ทม.บึงกาฬ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.บึงกาฬ เชื่อมทางหลวง 212 รื้อถอน Asphaltic Concrete เดิม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2100 ตรม. และกว้าง 6 ม. ยาว 350 ม.หนา 0.15 ม. |  | √ |  | 1,154,000 | 1,154,000 (ก่อหนี้ผูกพัน) |
| 7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตทม.บึงกาฬ บ้านท่าโพธิ์ ถึง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยกำแพงบ้านท่าโพธิ์ ม.6 ต.บึงกาฬ กว้าง6 ม.ยาว 1480 ม. หนา 0.15 ม. |  | √ |  | 4,150,000 | 4,150,000 (ก่อหนี้ผูกพัน) |
| 8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ สายบ้านนาโนนเชื่อมห้วยก้านหญ้าหมู่ที่ 4 บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ กว้าง 5.00 ม. ยาว 780 ม. หนา 0.15 ม. |  | √ |  | 2,385,000 | 2,385,000 (ก่อหนี้ผูกพัน) |
| 9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 11 ต.วิศิษฐ์ รื้อถอนถนนเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตรม. ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว150ม.หนา0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. |  | √ |  | 466,000 | 466,000 (ก่อหนี้ผูกพัน) |
| 10. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2567 | √ |  |  | 500,000 | 497,800 |
| 11. โครงการมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพที่ดีพัฒนาคุณภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนเทศบาลเมืองบึงกาฬ ปีงบประมาณ 2567 | √ |  |  | 126,300 | 126,200 |

| โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 12. โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2567 | √ |  |  | 123,900 | 123,900 |

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.  การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570)  ที่ได้วางไว้มีจำนวนมากกว่าการ

ดำเนินงานจริงและใช้งบประมาณมากกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2.  การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  มีประชาชนเข้าร่วมน้อย

ส่วนใหญ่จะให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้พิจารณาโครงการ

3.  ประชาชนไม่เห็นความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.  คณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลไม่ให้ความสำคัญใน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร

5.  โครงการทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน  
     เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาลเมือง บึงกาฬ | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ | 150,000 | 20,000 | - | - | 149,170 | 20,830 |
| 3 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | 30,000 | - | - | - | 18,600 | 11,400 |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 100,000 | - | 30,000 | - | - | 70,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 5 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมการหรือดำเนินการรับเสด็จ | 500,000 | - | 300,000 | - | - | 200,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 6 | โครงการอบรมวินัยสำหรับพนักงานลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 30,000 | - | - | - | 29,470 | 530 |
| 7 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 100,000 | - | 40,000 | - | 33,858 | 26,142 |
| 8 | โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 300,000 | - | 20,000 | - | 48,794.75 | 231,205.25 |
| 9 | โครงการบริการรับภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 40,000 | - | - | - | 39,109 | 891 |
| 10 | โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษี | 50,000 | - | - | - | 41,674 | 8,326 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น) | - | 20,000 | - | - | 15,250 | 4,750 |
| 12 | โครงการจัดทำวารสารเทศบาลเมืองบึงกาฬ และสื่อประชาสัมพันธ์ | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 (ไม่ดำเนินการ) |
|  | รวม | 1,410,000 | 40,000 | 390,000 | - | 375,925.75 | 684,074.25 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 2 | อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด | 100,000 | - | - | - | 100,000 | - |
| 3 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย) | 300,000 | - | - | - | 184,980 | 115,020 |
| 4 | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชนเทศบาลเมืองบึงกาฬ (โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬ) | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 5 | โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน และสถานประกอบการ | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 6 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ | 200,000 | - | 120,000 | - | 77,760 | 2,240 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 150,000 | - | - | - | - | 150,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 8 | โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 20,000 | - | - | - | 7,950 | 12,050 |
| 9 | โครงการเทศกิจ School care ป้องกันอุบัติเหตุหน้าโรงเรียน | 30,000 | 10,000 | - | - | 39,598 | 402 |
| 10 | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและแม่ค้าหาบเร่แผงลอย | 50,000 | - | 40,000 | - | - | 10,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 11 | โครงการจัดงานวันเด็ก | 200,000 | - | - | - | 198,000 | 2,000 |
| 12 | โครงการที่อ่านหนังสือรักการอ่าน | 20,000 | - | - | - | 19,965 | 35 |
| 13 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส | 6,000 | - | - | - | - | 6,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 14 | โครงการประชุมผู้ปกครองใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | - | - | - | 15,030 | 14,970 |
| 15 | โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง บึงกาฬ | 20,000 | - | - | - | 7,350 | 12,650 |
| 16 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 313,300 | - | 69,000 | - | 239,173 | 5,127 |
| 17 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | 548,000 | 69,000 | - | - | 602,208 | 14,792 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | โครงการอาหารกลางวัน (ศพด.) | 2,130,800 | 74,000 | - | - | 2,199,928 | 4,872 |
| 19 | โครงการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 5,975,900 | - | - | - | 5,974,330.50 | 1,569.50 |
| 20 | อุดหนุนโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ(กลุ่มร.ร.บึงกาฬ - วิศิษฐ์) | 30,000 | - | - | - | 30,000 | - |
| 21 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านท่าไคร้ | 351,000 | 34,000 | - | - | 384,750 | 250 |
| 22 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ | 318,600 | - | - | - | 307,800 | 10,800 |
| 23 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาป่าน- | 480,600 | - | - | - | 470,880 | 9,720 |
| 24 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านบึงกาฬ | 1,601,600 | - | 6,500 | - | 1,540,000 | 55,100 |
| 25 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านพันลำเจริญวิทยา | 611,600 | - | - | - | 600,380 | 11,220 |
| 26 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านแสนสำราญ | 453,600 | - | - | - | 444,150 | 9,450 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนอง นาแซงดอนเจริญ | 513,600 | 6,500 | - | - | 519,750 | 350 |
| 28 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร | 529,200 | - | - | - | 526,500 | 2,700 |
| 29 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬ วิศิษฐ์อำนวยศิลป์ | 5,693,600 | - | 108,000 | - | 5,578,100 | 7,500 |
| 30 | อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมค้างคืน ลูกเสือ - เนตรนารี | 50,000 | - | - | - | 50,000 | - |
| 31 | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (กลุ่มร.ร.บึงกาฬ วิศิษฐ์ | 30,000 | - | - | - | 30,000 | - |
| 32 | อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (กลุ่มร.ร. บึงกาฬวิศิษฐ์) | 30,000 | - | - | - | 30,000 | - |
| 33 | อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT,NT, O – NET (กลุ่มร.ร. บึงกาฬวิศิษฐ์) | 30,000 | - | - | - | 30,000 | - |
| 34 | โครงการป้องกันโรคติดต่อกรณีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท 19) | 20,000 | - | 20,000 | - | - | - (ไม่ดำเนินการ) |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารใน ตลาดสด ถนนคนเดิน ร้านอาหารและแผงลอย | 50,000 | - | 50,000 | - | - | - (ไม่ดำเนินการ) |
| 36 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 20,000 | - | - | - | 20,000 | - |
| 37 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 400,000 | - | 35,400 | - | 364,600 | - |
| 38 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒบวรขัตติยราชนารี | 180,000 | - | - | - | 179,896 | 104 |
| 39 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 480,000 | - | - | - | 480,000 | - |
| 40 | โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวให้แก่ราษฎรในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 500,000 | - | 500,000 | - | - | - (ไม่ดำเนินการ) |
| 41 | โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) | 300,000 | - | 107,000 | - | - | 193,000 (ไม่ดำเนินการ) |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 43 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 70,000 | - | - | - | 26,200 | 43,800 |
| 44 | โครงการสร้างจิตสำนึกลดปริมาณขยะและมูลฝอยเทศบาลเมือง บึงกาฬ | 150,000 | - | - | - | 132,750 | 17,250 |
| 45 | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 70,000 | - | - | - | 27,100 | 42,900 |
| 46 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมือง บึงกาฬ) | 150,000 | - | - | - | - | 150,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 47 | โครงการส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ในผู้สูงอายุและปราชญ์ชาวบ้าน | 150,000 | - | - | - | - | 150,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 48 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมให้กับสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 30,000 | - | - | - | 13,830 | 16,170 |
| 49 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 (ไม่ดำเนินการ) |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | โครงการอบรมผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 51 | อุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ | 100,000 | - | - | - | 100,000 | - |
| 52 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 300,000 | - | - | - | 299,458 | 542 |
| 53 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ | 100,000 | - | - | - | 25,432 | 74,568 |
| 54 | โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว | 2,000,000 | 600,000 | - | - | 2,391,065 | 208,935 |
| 55 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | 400,000 | - | - | - | 396,330 | 3,670 |
| 56 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 300,000 | - | - | - | 299,496 | 504 |
| 57 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 400,000 | - | - | - | 394,650 | 5,350 |
| 58 | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 200,000 | - | - | - | 106,300 | 93,700 |
| 59 | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 60 | อุดหนุนการจัดงานไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อ คำแดง | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 61 | อุดหนุนสมาคมศาลเจ้าแม่สองนาง | 50,000 | - | - | - | 50,000 | - |
| 62 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 (ไม่ดำเนินการ) |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | 30,000 | - | - | - | 13,000 | 17,000 |
| 64 | โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำชีวภาพ | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 65 | โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัวระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,000 | - | - | - | 12,000 | 18,000 |
| 66 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 100,000 | - | - | - | 18,000 | 82,000 |
| 67 | โครงการอบรมให้ความรู้การบันทึกข้อมูลด้านการเกษตรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 20,000 | - | - | - | 18,000 | 2,000 |
| 68 | โครงการส่งเริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 500,000 |  |  |  | 497,800 | 2,200 (เงินอุดหนุนจาก กองทุน สปสช.) |
| 69 | โครงการมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพที่ดีพัฒนาคุณภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนเทศบาลเมืองบึงกาฬ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 126,300 |  |  |  | 126,200 | 100 (เงินอุดหนุนจาก กองทุน สปสช.) |
| 70 | โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 123,900 |  |  |  | 123,900 | (เงินอุดหนุนจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัด บึงกาฬ) |
|  | รวม | 28,572,600 | 793,500 | 1,055,900 | - | 26,324,589.50 | 1,985,610.50 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) | 200,000 | - | - | - | - | 200,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 2 | อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ | 500,000 | - | - | - | 499,305.64 | 694.36 |
| 3 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ค่าพาดสายดับสาธารณะส่องสว่าง | 1,000,000 | - | - | - | 273,571.22 | 726,428.78 |
| 4 | โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องกองคลัง | 500,000 | - | - | - | 499,000 | 1,000 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างนานายชาติ บังศรี ถึงหนองบ่อ หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ | 500,000 | - | - | 500,000 | - | - |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนาย ธีระพงษ์ วงษ์แดง หมู่ 13 บ้านจักรทิพย์สามัคคี ต.วิศิษฐ์ | 209,000 | - | - | 203,000 | - | 6,000 |
| 7 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้านนางโฮม หมู่ 8 บ้านห้วยดอกไม้ ต.วิศิษฐ์ | 199,000 | - | - | 193,000 | - | 6,000 |
| 8 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้านนายวิจิตร ราชสินธุ์ หมู่ 13 บ้านจักรทิพย์สามัคคี ต.วิศิษฐ์ | 153,000 | - | - | 153,000 | - | - |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยฟาร์มไก่ หมู่ 3 เชื่อมถนนบ้าน นาสุขสันต์ หมู่ 12 ต.วิศิษฐ์ | 340,000 | - | - | - | 305,000 | 35,000 |
| 10 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยแสงสว่าง หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ | 500,000 | - | - | 500,000 | - | - |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้าน นายชม บุตรเชียงคำ ต่อเนื่องเชื่อมหนองหิน หมู่ 3 บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์ | 238,000 | - | - | 238,000 | - | - |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังแขวงทางหลวงเชื่อต่อบ้านนาเหนือ หมู่ 13 บ้านจักรทิพย์สามัคคี ต.วิศิษฐ์ | 165,000 | - | - | 165,000 | - | - |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้าน แสนสุข - ฝายน้อย หมู่ 11 บ้านแสนสุข ต.บึงกาฬ | 480,000 | - | - | 480,000 | - | - |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นคุ้มป่าติ้ว หมู่ 13 บ้านจักรทิพย์สามัคคี ต.วิศิษฐ์ | 424,000 | - | - | 400,000 | - | 24,000 |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้าน นายคำพัน วงศ์ลา หมู่ 3 บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์ | 46,000 | - | - | 46,000 | - | - |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (เส้นบ้านนายพล พลกร) หมู่ 4 บ้านนาป่าน ต.วิศิษฐ์ | 448,000 | - | - | 448,000 | - | - |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางเกสร เสือยิ่งยง หมู่ 4 บ้านนาป่าน ต.วิศิษฐ์ | 369,000 | - | - | 369,000 | - | - |
| 18 | โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. บ้านนายประสพชัย ทุ่งนา หมู่ 2 บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์ | 90,000 | - | - | 90,000 | - | - |
| 19 | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ (องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬเดิม) หมู่ 1 บ้านบึงกาฬกลาง ต.บึงกาฬ | 500,000 | - | - | 500,000 | - | - |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่าช้าง ท่าประวัติศาสตร์ หมู่ 2 บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์ | 70,000 | - | - | 70,000 | - | - |
| 21 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเสกโรมัน หมู่ 4 บ้านนาป่าน ต.วิศิษฐ์ | - | 250,000 | - | 250,000 | - | - |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดคุณากรธรรมเจริญ เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน 212 หมู่ 3 บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์ | 500,000 | - | - | - | 499,000 | 1,000 |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายวิชัย พันหล้า หมู่ 2 บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์ | 44,000 | - | - | 44,000 | - | - |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างสวนยางนายทรงกลด หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ | 229,000 | - | 159,000 | 70,000 | - | - |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยทางเข้าชุมชนปลาปาก หมู่ 10 บ้านแสนเจริญ เชื่อม หมู่ 3 บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์ | 180,000 | - | - | - | - | 180,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโรงอิฐ หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ | 170,000 | - | 92,000 | 78,000 | - | - |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเลียบคลองส่งน้ำถึง ป่าช้า หมู่ 7 บ้านดงหมากยาง ต.บึงกาฬ | 400,000 | - | - | 400,000 | - | - |
| 28 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามห้วยก้านหญ้า หมู่ 4 บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ | 320,000 | - | - | - | 319,000 | 1,000 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นจากสวนนางสาวธิดา ก้องเวหา หมู่ 6 บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์ | 461,000 | - | - | 443,000 | - | 18,000 |
| 30 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังจากสามแยกบ้านนาป่าน หนองนาแซง เชื่อมถนนสายโคกยาว หมู่ 4 บ้านนาป่าน ต.วิศิษฐ์ | 328,000 | - | 328,000 | - | - | - (ไม่ดำเนินการ) |
| 31 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างร้าน ล.เจริญ หมู่ 1 บ้านบึงกาฬกลาง ต.บึงกาฬ | 78,000 | - | - | - | - | 78,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 32 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างร้านไพศาลเภสัช หมู่ 1 บ้านบึงกาฬกลาง ต.บึงกาฬ | 85,000 | - | - | - | - | 85,000 (ไม่ดำเนินการ) |
| 33 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนายสมบูรณ์ จันทร์อ่อน ถึง อ๊อดพันธุ์ปลา หมู่ 11 บ้านแสนสุข ต.บึงกาฬ | 343,000 | - | - | 343,000 | - | - |
| 34 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เส้นบ้านยายชม ทองปัญญา หมู่ 8 บ้านห้วยดอกไม้ ต.วิศิษฐ์ | 498,000 | - | - | - | 497,000 | 1,000 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แสนสุขอพาร์ตเมนท์ ถึงบ้าน นางประภาพร อนันตวุธ หมู่ 11 บ้านแสนสุข ต.บึงกาฬ | 465,000 | - | - | 465,000 | - | - |
| 36 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนางสมคุณ บุญเกิด ถึงหน้าบ้านนาง ศศิประภา บรรพต หมู่ 3 บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์ | 156,000 | - | - | 156,000 | - | - |
| 37 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมยกระดับถนน ซอยสันติสุข หมู่ 2 บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์ | 500,000 | - | - | 500,000 | - | - |
| 38 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์ | - | 251,000 | - | 251,000 | - | - |
| 39 | โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ 7 บ้านดงหมากยาง ต.บึงกาฬ | 250,000 | - | - | - | 248,000 | 2,000 |
| 40 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หน้าเทคนิคบึงกาฬ เชื่อมถนนโคกยาว หมู่ 4 บ้านนาป่าน ต.วิศิษฐ์ | - | 78,000 | - | 78,000 | - | - |
|  | รวม | 11,938,000 | 579,000 | 579,000 | 7,433,000 | 3,139,876.86 | 1,365,123.14 |

งบประมาณที่จ่ายจากเงินสะสม

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | ผูกพัน (ทำสัญญาจ้าง) | เบิกจ่าย | คงเหลือ หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จ่ายเงินสะสม ปี พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการขุดลอกหนองปลาดุก หมู่ 2 บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์ | 496,000 | - | 496,000 | (สมัยสามัญที่ 4/2566 26 ธ.ค. 66) |
| 2 | โครงการขุดลอกลำห้วยต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ บริเวณห้วยพันลำเชื่อมห้วยปลาดุก หมู่ 2 บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์ | 488,000 | - | 488,000 | (สมัยสามัญที่ 4/2566 26 ธ.ค. 66) |
| 3 | โครงการขุดลอกหนองสามขา หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ | 496,000 | - | 496,000 | (สมัยสามัญที่ 4/2566 26 ธ.ค. 66) |
| 4 | โครงการขุดลอกหนองทาม หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ | 496,000 | - | 496,000 | (สมัยสามัญที่ 4/2566 26 ธ.ค. 66) |
| 5 | โครงการขุดลอกลำห้วยต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ บริเวณคลองสำราญ หมู่ 10 ต.บึงกาฬ | 500,000 | (ยกเลิกโครงการ) |  | 500,000 (สมัยสามัญที่ 4/2566 26 ธ.ค. 66) |
| 6 | โครงการขุดลอกห้วยทราย หมู่ 10 ต.บึงกาฬ | 500,000 | - | 500,000 | (สมัยสามัญที่ 4/2566 26 ธ.ค. 66) |
| 7 | โครงการขุดลอกลำห้วยต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ บริเวณห้วยนาโพธิ์ หมู่ 6 บ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ | 71,000 | - | 71,000 | (สมัยสามัญที่ 4/2566 26 ธ.ค. 66) |
| 8 | โครงการขุดลอกลำห้วยต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ บริเวณคลองฉี่หนู หมู่ 6 บ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ | 75,000 | - | 75,000 | (สมัยสามัญที่ 4/2566 26 ธ.ค. 66) |
| 9 | โครงการขุดลอกห้วยโสกดูน ภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ บริเวณ หมู่6 บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์ | 497,000 | (ยกเลิกโครงการ) |  | 497,000 (สมัยสามัญที่ 4/2566 26 ธ.ค. 66) |
| 10 | โครงการขุดลอกหนองหินและ ลำห้วยหนองหิน หมู่ 3 บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์ | 496,000 |  | 140,000 (แก้ไขปริมาณงาน) | 356,000 (สมัยสามัญที่ 4/2566 26 ธ.ค. 66) |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หมู่ 13 บ้านจักรทิพย์ ต.วิศิษฐ์ | 418,000 | - | 418,000 | (สมัยสามัญที่ 1/2567 27 ก.พ.67) |
| 12 | โครงการขุดลอกลำห้วยป่าน ม. 2 , ม. 4 , ม. 9 , ม. 13 ต.วิศิษฐ์ | 497,000 | - | 496,000 | 1,000 (สมัยสามัญที่ 1/2567 27 ก.พ.67) |

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | ผูกพัน (ทำสัญญาจ้าง) | เบิกจ่าย | คงเหลือ (หมายเหตุ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | โครงการขุดลอกห้วยป่านลำห้วยนา ม. 4 บ้านนาป่าน ต.วิศิษฐ์ | 400,000 | 399,000 | - | 1,000 (สมัยสามัญที่ 1/2567 27 ก.พ.67) |
| 14 | โครงการขุดลอกลำห้วยซาว หมู่ 6 ต.วิศิษฐ์ | 200,000 | - | 200,000 | (สมัยสามัญที่ 1/2567 27 ก.พ.67) |
| 15 | โครงการขุดลอกหนองสามขา บ้านท่าไคร้ หมู่ 5 ต.บึงกาฬ | 500,000 | 484,500 | - | 15,500 (สมัยสามัญที่ 2/2567 29 พ.ค. 67) |
| 16 | โครงการขุดลอกห้วยโสกดูน ตอนล่าง หมู่ 6 ต.วิศิษฐ์ | 496,000 | - | 495,000 | 1,000 (สมัยสามัญที่ 2/2567 29 พ.ค. 67) |
| 17 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่3 บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์ | 500,000 | 499,500 | - | 500 (สมัยสามัญที่ 2/2567 29 พ.ค. 67) |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างศาลากลาง หมู่ 5 ต.บึงกาฬ | 498,000 | 498,000 | - | (สมัยสามัญที่ 2/2567 29 พ.ค. 67) |
| 19 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูหน้าบ้านนายวัฒนศักดิ์ กงบุราณ หมู่ 10 บ้านแสนเจริญ | 500,000 | 500,000 | - | (สมัยสามัญที่ 2/2567 29 พ.ค. 67) |
| 20 | โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ | 490,000 | 489,500 | ผ.03 | 500 (สมัยสามัญที่ 2/2567 29 พ.ค. 67) |
| 21 | รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ | 3,600,000 | 3,590,000 |  | 10,000 (สมัยสามัญที่ 1/2567 27 ก.พ.67) |
| 22 | รถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง | 3,000,000 | 2,990,000 |  | 10,000 (สมัยสามัญที่ 1/2567 27 ก.พ.67) |
|  | รวม | 15,214,000 (7,090,000) | 9,450,000 (7,069,500) | 4,371,000 | 1,392,500 (20,500) |

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | ผูกพัน (ทำสัญญาจ้าง) | เบิกจ่าย | คงเหลือ (หมายเหตุ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านนาป่าน หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้าน หนองนาแซง หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องโครงการเดิม) ต.วิศิษฐ์ กว้าง 5 ม. ยาว 1360 ม. หนา 0.15 ม. | 4,930,000 | 4,930,000 | - | - |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 1 ม. ยาว 893 ม. หนา 0.15 ม.และ ก่อสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5 ม. ยาว 2168 ม. หนา 0.04 ม. บ้านท่าโพธิ์ ม.6 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ | 3,563,000 | 3,563,000 |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประเสริฐ พันหล้า-นางเสมียน ขันโส หมู่ที่ 9 บ้านแสนประเสริฐ ต.บึงกาฬ กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. | 500,000 | 500,000 | - |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเรืองขนส่งเชื่อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิศิษฐ์ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลวิศิษฐ์ กว้าง 5 ม.ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. | 1,418,000 | 1,418,000 | - |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามัคคี หมู่ที่ 4 บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ กว้าง 4 ม.ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 560 ตรม.. หนา 0.15 ม. | 336,000 | 336,000 | - |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | ผูกพัน (ทำสัญญาจ้าง) | เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขต ทม.บึงกาฬ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.บึงกาฬ เชื่อมทางหลวง 212 รื้อถอน Asphaltic Concrete เดิม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2100 ตรม. และกว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. | 1,154,000 | 1,154,000 | - |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตทม.บึงกาฬ บ้านท่าโพธิ์ ถึง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยกำแพงบ้านท่าโพธิ์ ม.6 ต.บึงกาฬ กว้าง 6 ม. ยาว 1480 ม. หนา 0.15 ม. | 4,150,000 | 4,150,000 | - |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ สายบ้าน นาโนนเชื่อมห้วยก้านหญ้าหมู่ที่ 4 บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ กว้าง 5.00 ม. ยาว 780 ม. หนา 0.15 ม. | 2,385,000 | 2,385,000 | - |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 11 ต.วิศิษฐ์ รื้อถอนถนนเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตรม. ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว150ม. หนา0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. | 466,000 | 466,000 | - |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2567 | 500,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 497,800 | 2,200 (เงินอุดหนุนจาก กองทุน สปสช.) |
| 11 | โครงการมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพที่ดีพัฒนาคุณภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนเทศบาลเมืองบึงกาฬ ปีงบประมาณ 2567 | 126,300 |  | 126,200 | 100 (เงินอุดหนุนจาก กองทุน สปสช.) |
| 12 | โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2567 | 123,900 |  | 123,900 | (เงินอุดหนุนจาก ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด บึงกาฬ) |
|  | รวม | 19,652,200 (750,200) | 18,902,000 | 747,900 (747,900) | 2,300 (2,300) |

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองบึงกาฬ

2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  ปีละ  1  ครั้ง

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  พ.ศ.  2567

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหาร จัดการภาครัฐ | 37 | 8 |
| 2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ สังคมที่ยั่งยืน | 281 | 51 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 301 | 61 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น | - | - |
| รวม | 619 | 120 |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน

4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็นการพัฒนา | ระดับความพึงพอใจ (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 12.45 | 86.30 | 1.25 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 12.55 | 86.30 | 1.15 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 12.85 | 86.00 | 1.15 |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 13.25 | 85.20 | 1.55 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 12.50 | 86.20 | 1.30 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 12.10 | 86.50 | 1.40 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 12.15 | 87.00 | 0.85 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 12.25 | 86.90 | 0.85 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 11.40 | 87.85 | 0.75 |

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.030 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.023 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.020 |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.020 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.008 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.030 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.027 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.017 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.036 |
| รวม | 8.023 |

ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.003 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.995 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.986 |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.982 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.972 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.000 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.005 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.997 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.009 |
| รวม | 7.994 |

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.970 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.963 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.964 |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.962 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.961 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.960 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 7.987 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.979 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.987 |
| รวม | 7.970 |

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงกาฬ
จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ในระบบ e-plan และระบบ e-Laas และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดรวมถึง

การสร้างช่องทางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นพร้อมๆกับการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมสาธารณะอย่างกว้างขวาง และช่องทางเครือข่ายออนไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือร่วมดำเนินการ หรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆควบคู่ไปด้วยกัน

- ผู้บริหารท้องถิ่น มีกลไกในการผลักดันให้มีการนำผลจาการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ

ปัญหา ความต้องการหรือความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการที่มีผลต่อการพัฒนาของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง

- การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

อย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

- พิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้องดำเนินการเพื่อลดการ

เกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ

***********************************************