[bookmark: _Hlk59093925]  ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
	(1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  
	โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้
		แบบที่ 1  การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  และในแต่ละยุทธศาสตร์
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
		สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกกาฬ	
	(2) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลเมืองบึงกาฬได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลเมืองบึงกาฬให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
			โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
โดยแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System (PPMS) 


ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน		
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ  ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป 
วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน
1.  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.  เพื่อให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ
ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน	
1.  กำหนดตัววัดกระบวนการปฏิบัติงาน
2.  กำหนดเกณฑ์การประเมิน
๓.  ดำเนินการประเมิน
๔.  สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน



















		แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงาน
ทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว
	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	
	

	4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	
	

	8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	
	

	9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
	
	

	11.มีการกำหนดเป้าประสงค์
	
	

	12. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	13.มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	14.มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	15.มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	16. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	
	

	17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
	
	

	18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	













แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..ศ. 2566-2570) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกหนึ่งปี เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  ชื่อ เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
2. รายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)














[bookmark: _Hlk88829350][image: ]	รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2567
                              

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 1

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 - 2570) รวมเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 และ ครั้งที่ 1/2567
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)
	
ยุทธศาสตร์
	ปีพ.ศ.  2566
	ปีพ.ศ.  2567
	ปีพ.ศ.  2568
	ปีพ.ศ. 2569
	ปีพ.ศ. 2570
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
	35
	8,920,000
	37
	9,140,000
	37
	9,140,000.
	37
	9,140,000
	37
	9,140,000
	183
	45,480,000

	2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน
	268
	343,100,000
	281
	356,440,000
	281
	362,640,000
	281
	366,340,000
	280
	367,840,000
	1,391
	1,796,360,000

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	179
	727,665,230
	301
	1,271,834,000
	317
	2,333,666,296
	248
	2,228,111,200
	230
	2,163,619,490
	1,275
	8,724,896,216

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น
	1
	2,500,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2,500,000

	รวม
	483
	1,082,185,230
	619
	1,637,414,000
	635
	2,705,446,296
	566
	2,603,591,200
	547
	2,540,599,490
	2,850
	10,569,236,216




4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
	8
	21.62
	-
	-
	4
	10.81
	12
	32.43

	2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน
	51
	18.15
	-
	-
	19
	6.76
	70
	24.91

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	20
	6.64
	41
	13.62
	7
	2.33
	68
	22.59

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	

	รวม
	79
	12.76
	41
	6.62
	30
	4.85
	150
	24.23


[bookmark: _Hlk181364080]ภาพรวมการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
(บาท)
	ร้อยละ
	จำนวน
(บาท)
	ร้อยละ
	จำนวน
(บาท)
	ร้อยละ
	จำนวน
(บาท)
	ร้อยละ

	1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
	375,925.75
	4.11
	-
	-
	380,000
	4.16
	755,925.75
	8.27

	2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน
	26,324,589.50
	7.39
	-
	-
	1,064,000
	0.30
	27,388,589.50
	7.68

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	7,510,876.86
	0.59
	28,716,000
	2.26
	1,540,000
	0.12
	37,766,876.86
	2.97

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
	34,211,392.11
	2.09
	28,716,000
	1.75
	2,984,000
	0.18
	65,911,392.11
	4.03



จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
	ยุทธศาสตร์
	ปีพ.ศ. 2567

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
	37
	9,140,000

	2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน
	281
	356,440,000

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	301
	1,271,834,000

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น
	-
	-

	
รวม
	619
	1,637,414,000


5.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี  พ.ศ.  2567
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ/เงินสำรองเงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
	375,925.75
	4.11
	-
	-
	375,925.75
	4.11

	2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน
	25,576,689.50
	7.18
	747,900
	0.21
	26,324,589.50
	7.39

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	10,572,876.86
	0.83
	25,654,000
	2.02
	36,226,876.86
	2.85

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
	36,525,492.11
	2.23
	26,401,900
	1.61
	62,927,392.11
	3.84


จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
	ยุทธศาสตร์
	ปีพ.ศ. 2567

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
	37
	9,140,000

	2.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน
	281
	356,440,000

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	301
	1,271,834,000

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น
	-
	-

	
รวม
	619
	1,637,414,000


















6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2567
	[bookmark: _Hlk181626928]โครงการ
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านนาป่าน หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านหนอง
นาแซง หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องโครงการเดิม) ต.วิศิษฐ์ กว้าง 5 ม. ยาว 1360 ม. 
หนา 0.15 ม.
	
	√
	
	4,930,000
	4,930,000
(ก่อหนี้ผูกพัน)

	2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  
1 ม. ยาว 893 ม. หนา 0.15 ม.
และ ก่อสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5 ม. ยาว 2168 ม. หนา 0.04 ม. บ้านท่าโพธิ์  ม.6 
ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	
	
	√
	 
	3,563,000
	3,563,000
(ก่อหนี้ผูกพัน)

	3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยบ้านนายประเสริฐ  พันหล้า-นางเสมียน  ขันโส หมู่ที่ 9 บ้านแสนประเสริฐ ต.บึงกาฬ กว้าง 5 ม.
ยาว 150 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.	
	
	√
	
	500,000
	500,000
(ก่อหนี้ผูกพัน)

	4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยรุ่งเรืองขนส่งเชื่อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิศิษฐ์  
บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลวิศิษฐ์ กว้าง 5 ม.ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.
	
	√
	
	1,418,000
	1,418,000
(ก่อหนี้ผูกพัน)

	5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยสามัคคี หมู่ที่ 4 บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ กว้าง 4 ม.ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  560 ตรม.. หนา 0.15 ม.
	
	√
	
	336,000
	336,000
(ก่อหนี้ผูกพัน)






	โครงการ
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขต ทม.บึงกาฬ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.บึงกาฬ เชื่อมทางหลวง 212 รื้อถอน Asphaltic Concrete เดิม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2100 ตรม. และกว้าง 6 ม. 
ยาว 350 ม.หนา 0.15 ม.
	
	√
	
	1,154,000
	1,154,000
(ก่อหนี้ผูกพัน)

	7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตทม.บึงกาฬ บ้านท่าโพธิ์ ถึง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยกำแพงบ้านท่าโพธิ์ ม.6 ต.บึงกาฬ กว้าง6 ม.ยาว 1480 ม. 
หนา 0.15 ม.	
	
	√
	
	4,150,000
	4,150,000
(ก่อหนี้ผูกพัน)

	8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ สายบ้านนาโนนเชื่อมห้วยก้านหญ้าหมู่ที่ 4 บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 780 ม. 
หนา 0.15 ม.	
	
	√
	
	2,385,000
	2,385,000
(ก่อหนี้ผูกพัน)

	9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 11 ต.วิศิษฐ์ รื้อถอนถนนเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตรม. ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว150ม.หนา0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	
	
	√
	
	466,000
	466,000
(ก่อหนี้ผูกพัน)

	10. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2567
	√
	
	
	500,000
	497,800

	11. โครงการมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพที่ดีพัฒนาคุณภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนเทศบาลเมืองบึงกาฬ ปีงบประมาณ 2567	
	√
	
	
	126,300
	126,200




	โครงการ
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	12. โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2567	
	√
	
	
	123,900
	123,900


ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.  การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570)  ที่ได้วางไว้มีจำนวนมากกว่าการ   
     ดำเนินงานจริงและใช้งบประมาณมากกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
2.  การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  มีประชาชนเข้าร่วมน้อย  
     ส่วนใหญ่จะให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้พิจารณาโครงการ
3.  ประชาชนไม่เห็นความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.  คณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลไม่ให้ความสำคัญใน
     การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร
5.  โครงการทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน  
     เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ
[bookmark: _Hlk151382683]     	












   	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567
	[bookmark: _Hlk170980931]   ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ

	1
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาลเมือง
บึงกาฬ
	60,000
	-
	-
	-
	-
	60,000
(ไม่ดำเนินการ)

	2
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
และวันสำคัญต่างๆ
	150,000
	20,000
	-
	-
	149,170
	20,830

	3
	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	30,000
	-
	-
	-
	18,600
	11,400

	4
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
	100,000
	-
	30,000
	-
	-
	70,000
(ไม่ดำเนินการ)

	5
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมการหรือดำเนินการรับเสด็จ
	500,000
	-
	300,000
	-
	-
	200,000
(ไม่ดำเนินการ)

	6
	โครงการอบรมวินัยสำหรับพนักงานลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลเมืองบึงกาฬ
	30,000
	-
	-
	-
	29,470
	530

	7
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	100,000
	-
	40,000
	-
	33,858
	26,142

	8
	โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	300,000
	-
	20,000
	-
	48,794.75
	231,205.25

	9
	โครงการบริการรับภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ
	40,000
	-
	-
	-
	39,109
	891

	10
	โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษี
	50,000
	-
	-
	-
	41,674
	8,326


[bookmark: _Hlk183678687]   	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567
	   ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	11
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น)
	-
	20,000
	-
	-
	15,250
	4,750

	12
	โครงการจัดทำวารสารเทศบาลเมืองบึงกาฬ และสื่อประชาสัมพันธ์
	50,000 
	-
	-
	-
	-
	50,000
(ไม่ดำเนินการ)

	
	รวม
	1,410,000
	40,000
	390,000
	-
	375,925.75
	684,074.25

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

	1
	โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
	20,000
	-
	-
	-
	-
	20,000
(ไม่ดำเนินการ)

	2
	อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
	100,000
	-
	-
	-
	100,000
	-

	3
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย)
	300,000
	-
	-
	-
	184,980
	115,020

	4
	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชนเทศบาลเมืองบึงกาฬ (โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง
บึงกาฬ)
	100,000
	-
	-
	-
	-
	100,000
(ไม่ดำเนินการ)

	5
	โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน
และสถานประกอบการ
	50,000
	-
	-
	-
	-
	50,000
(ไม่ดำเนินการ)

	6
	โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ
	200,000
	-
	120,000
	-
	77,760
	2,240


[bookmark: _Hlk183678844]   
	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567
	   ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	7
	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
	150,000
	-
	-
	-
	-
	150,000
(ไม่ดำเนินการ)

	8
	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
	20,000
	-
	-
	-
	7,950
	12,050

	9
	โครงการเทศกิจ School care  ป้องกันอุบัติเหตุหน้าโรงเรียน
	30,000
	10,000
	-
	-
	39,598
	402

	10
	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและแม่ค้าหาบเร่แผงลอย
	50,000
	-
	40,000
	-
	-
	10,000
(ไม่ดำเนินการ)

	11
	โครงการจัดงานวันเด็ก
	200,000
	-
	-
	-
	198,000
	2,000

	12
	โครงการที่อ่านหนังสือรักการอ่าน
	20,000
	-
	-
	-
	19,965
	35

	13
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส
	6,000
	-
	-
	-
	-
	6,000
(ไม่ดำเนินการ)

	14
	โครงการประชุมผู้ปกครองใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	30,000
	-
	-
	-
	15,030
	14,970

	15
	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
บึงกาฬ
	20,000
	-
	-
	-
	7,350
	12,650

	16
	 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	313,300
	-
	69,000
	-
	239,173
	5,127

	17
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
	548,000
	69,000
	-
	-
	602,208
	14,792



	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567
	   ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	18
	โครงการอาหารกลางวัน (ศพด.)
	2,130,800
	74,000
	-
	-
	2,199,928
	4,872

	19
	โครงการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ
	5,975,900
	-
	-
	-
	5,974,330.50
	1,569.50

	20
	อุดหนุนโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ(กลุ่มร.ร.บึงกาฬ - วิศิษฐ์)
	30,000
	-
	-
	-
	30,000
	-

	21
	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านท่าไคร้
	351,000
	34,000
	-
	-
	384,750
	250

	22
	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
	318,600
	-
	-
	-
	307,800
	10,800

	23
	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาป่าน-
	480,600
	-
	-
	-
	470,880
	9,720

	24
	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
	1,601,600
	-
	6,500
	-
	1,540,000
	55,100

	25
	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านพันลำเจริญวิทยา
	611,600
	-
	-
	-
	600,380
	11,220

	26
	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
บ้านแสนสำราญ
	453,600
	-
	-
	-
	444,150
	9,450





[bookmark: _Hlk183679150]   	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567
	   ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	27
	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนอง
นาแซงดอนเจริญ
	513,600
	6,500
	-
	-
	519,750
	350

	28
	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร
	529,200
	-
	-
	-
	526,500
	2,700

	29
	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬ วิศิษฐ์อำนวยศิลป์
	5,693,600
	-
	108,000
	-
	5,578,100
	7,500

	30
	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมค้างคืน
ลูกเสือ - เนตรนารี
	50,000
	-
	-
	-
	50,000
	-

	31
	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (กลุ่มร.ร.บึงกาฬ วิศิษฐ์
	30,000
	-
	-
	-
	30,000
	-

	32
	อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (กลุ่มร.ร.
บึงกาฬวิศิษฐ์)
	30,000
	-
	-
	-
	30,000
	-

	33
	อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT,NT, 
O – NET (กลุ่มร.ร.
บึงกาฬวิศิษฐ์)
	30,000
	-
	-
	-
	30,000
	-

	34
	โครงการป้องกันโรคติดต่อกรณีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิท 19)
	20,000
	-
	20,000
	-
	-
	-
(ไม่ดำเนินการ)





  	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567
	   ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	35
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารใน
ตลาดสด ถนนคนเดิน ร้านอาหารและแผงลอย
	50,000
	-
	50,000
	-
	-
	-
(ไม่ดำเนินการ)

	36
	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
	20,000
	-
	-
	-
	20,000
	-

	37
	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
	400,000
	-
	35,400
	-
	364,600
	-

	38
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒบวรขัตติยราชนารี
	180,000
	-
	-
	-
	179,896
	104

	39
	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	480,000
	-
	-
	-
	480,000
	-

	40
	โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวให้แก่ราษฎรในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ
	500,000
	-
	500,000
	-
	-
	-
(ไม่ดำเนินการ)

	41
	โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)
	300,000
	-
	107,000
	-
	-
	193,000
(ไม่ดำเนินการ)



[bookmark: _Hlk183679417]การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567
	   ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	42
	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ
	50,000
	-
	-
	-
	-
	50,000
(ไม่ดำเนินการ)

	43
	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ
	70,000
	-
	-
	-
	26,200
	43,800

	44
	โครงการสร้างจิตสำนึกลดปริมาณขยะและมูลฝอยเทศบาลเมือง
บึงกาฬ
	150,000
	-
	-
	-
	132,750
	17,250

	45
	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ
	70,000
	-
	-
	-
	27,100
	42,900

	46
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
บึงกาฬ)
	150,000
	-
	-
	-
	-
	150,000
(ไม่ดำเนินการ)

	47
	โครงการส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในผู้สูงอายุและปราชญ์ชาวบ้าน
	150,000
	-
	-
	-
	-
	150,000
(ไม่ดำเนินการ)

	48
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมให้กับสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ
	30,000
	-
	-
	-
	13,830
	16,170

	49
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองบึงกาฬ
	70,000
	-
	-
	-
	-
	70,000
(ไม่ดำเนินการ)



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567
	   ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	50
	โครงการอบรมผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ
	20,000
	-
	-
	-
	-
	20,000
(ไม่ดำเนินการ)

	51
	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
	100,000
	-
	-
	-
	100,000
	-

	52
	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ
	300,000
	-
	-
	-
	299,458
	542

	53
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ
	100,000
	-
	-
	-
	25,432
	74,568

	54
	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว
	2,000,000
	600,000
	-
	-
	2,391,065
	208,935

	55
	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
	400,000
	-
	-
	-
	396,330
	3,670

	56
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
	300,000
	-
	-
	-
	299,496
	504

	57
	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
	400,000
	-
	-
	-
	394,650
	5,350

	58
	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
	200,000
	-
	-
	-
	106,300
	93,700

	59
	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
	50,000
	-
	-
	-
	-
	50,000
(ไม่ดำเนินการ)

	60
	อุดหนุนการจัดงานไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อ
คำแดง
	20,000
	-
	-
	-
	-
	20,000
(ไม่ดำเนินการ)

	61
	อุดหนุนสมาคมศาลเจ้าแม่สองนาง
	50,000
	-
	-
	-
	50,000
	-

	62
	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”
	5,000
	-
	-
	-
	-
	5,000
(ไม่ดำเนินการ)


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567
	   ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	63
	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ
	30,000
	-
	-
	-
	13,000
	17,000

	64
	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำชีวภาพ
	20,000
	-
	-
	-
	-
	20,000
(ไม่ดำเนินการ)

	65
	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัวระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	30,000
	-
	-
	-
	12,000
	18,000

	66
	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
	100,000
	-
	-
	-
	18,000
	82,000

	67
	โครงการอบรมให้ความรู้การบันทึกข้อมูลด้านการเกษตรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	20,000
	-
	-
	-
	18,000
	2,000

	68
	โครงการส่งเริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
	500,000
	
	
	
	497,800
	2,200
(เงินอุดหนุนจาก กองทุน สปสช.)

	69
	โครงการมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพที่ดีพัฒนาคุณภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนเทศบาลเมืองบึงกาฬ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
	126,300
	
	
	
	126,200
	100
(เงินอุดหนุนจาก กองทุน สปสช.)

	70
	โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567
	123,900
	
	
	
	123,900
	(เงินอุดหนุนจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
บึงกาฬ)

	
	รวม
	28,572,600
	793,500
	1,055,900
	-
	26,324,589.50
	1,985,610.50


[bookmark: _Hlk183679871]การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567
	   ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1
	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)
	200,000
	-
	-
	-
	-
	200,000
(ไม่ดำเนินการ)

	2
	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
	500,000
	-
	-
	-
	499,305.64
	694.36

	3
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ค่าพาดสายดับสาธารณะส่องสว่าง
	1,000,000
	-
	-
	-
	273,571.22
	726,428.78

	4
	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องกองคลัง
	500,000
	-
	-
	-
	499,000
	1,000

	5
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างนานายชาติ บังศรี ถึงหนองบ่อ 
หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ
	500,000
	-
	-
	500,000
	-
	-

	6
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนาย
ธีระพงษ์ วงษ์แดง 
หมู่ 13 บ้านจักรทิพย์สามัคคี ต.วิศิษฐ์
	209,000
	-
	-
	203,000
	-
	6,000

	7
	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้านนางโฮม หมู่ 8 บ้านห้วยดอกไม้ ต.วิศิษฐ์
	199,000
	-
	-
	193,000
	-
	6,000

	8
	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้านนายวิจิตร ราชสินธุ์ หมู่ 13  
บ้านจักรทิพย์สามัคคี 
ต.วิศิษฐ์
	153,000
	-
	-
	153,000
	-
	-





การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567
	   ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	9
	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยฟาร์มไก่ 
หมู่ 3 เชื่อมถนนบ้าน
นาสุขสันต์ หมู่ 12 
ต.วิศิษฐ์
	340,000
	-
	-
	-
	305,000
	35,000

	10
	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยแสงสว่าง 
หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ
	500,000
	-
	-
	500,000
	-
	-

	11
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้าน
นายชม บุตรเชียงคำ ต่อเนื่องเชื่อมหนองหิน หมู่ 3 บ้านหนองแวง
ต.วิศิษฐ์
	238,000
	-
	-
	238,000
	-
	-

	12
	[bookmark: _Hlk171081948]โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังแขวงทางหลวงเชื่อต่อบ้านนาเหนือ หมู่ 13 บ้านจักรทิพย์สามัคคี ต.วิศิษฐ์
	165,000
	-
	-
	165,000
	-
	-

	13
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้าน
แสนสุข - ฝายน้อย หมู่ 11 บ้านแสนสุข 
ต.บึงกาฬ
	480,000
	-
	-
	480,000
	-
	-

	14
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นคุ้มป่าติ้ว 
หมู่ 13 บ้านจักรทิพย์สามัคคี ต.วิศิษฐ์
	424,000
	-
	-
	400,000
	-
	24,000

	15
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้าน
นายคำพัน วงศ์ลา หมู่ 3 บ้านหนองนาแซง 
ต.วิศิษฐ์
	46,000
	-
	-
	46,000
	-
	-


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567
	   ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	16
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (เส้นบ้านนายพล พลกร) หมู่ 4 บ้านนาป่าน 
ต.วิศิษฐ์
	448,000
	-
	-
	448,000
	-
	-

	17
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางเกสร เสือยิ่งยง หมู่ 4 
บ้านนาป่าน ต.วิศิษฐ์
	369,000
	-
	-
	369,000
	-
	-

	18
	โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. บ้านนายประสพชัย ทุ่งนา หมู่ 2 บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์
	90,000
	-
	-
	90,000
	-
	-

	19
	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ (องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬเดิม) หมู่ 1 บ้านบึงกาฬกลาง 
ต.บึงกาฬ
	500,000
	-
	-
	500,000
	-
	-

	20
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่าช้าง 
ท่าประวัติศาสตร์ หมู่ 2 บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์
	70,000
	-
	-
	70,000
	-
	-

	21
	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเสกโรมัน 
หมู่ 4 บ้านนาป่าน  
ต.วิศิษฐ์
	-
	250,000
	-
	250,000
	-
	-





การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567
	   ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	22
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดคุณากรธรรมเจริญ เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน 212 หมู่ 3 
บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์
	500,000
	-
	-
	-
	499,000
	1,000

	23
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายวิชัย พันหล้า หมู่ 2 
บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์
	44,000
	-
	-
	44,000
	-
	-

	24
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างสวนยางนายทรงกลด หมู่ 5 
บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ
	229,000
	-
	159,000
	70,000
	-
	-

	25
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยทางเข้าชุมชนปลาปาก หมู่ 10 บ้านแสนเจริญ เชื่อม หมู่ 3 บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์
	180,000
	-
	-
	-
	-
	180,000
(ไม่ดำเนินการ)

	26
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโรงอิฐ หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ
	170,000
	-
	92,000
	78,000
	-
	- 

	27
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเลียบคลองส่งน้ำถึง
ป่าช้า หมู่ 7 บ้านดงหมากยาง ต.บึงกาฬ
	400,000
	-
	-
	400,000
	-
	-

	28
	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ข้ามห้วยก้านหญ้า 
หมู่ 4 บ้านนาโนน 
ต.บึงกาฬ
	320,000
	-
	-
	-
	319,000
	1,000




การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567
	   ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	29
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเส้นจากสวนนางสาวธิดา ก้องเวหา หมู่ 6 
บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์
	461,000
	-
	-
	443,000
	-
	18,000

	30
	[bookmark: _Hlk185838917]โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังจากสามแยกบ้านนาป่าน 
หนองนาแซง เชื่อมถนนสายโคกยาว หมู่ 4 
บ้านนาป่าน ต.วิศิษฐ์
	328,000
	-
	328,000
	-
	-
	-
(ไม่ดำเนินการ)

	31
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ข้างร้าน ล.เจริญ หมู่ 1 
บ้านบึงกาฬกลาง 
ต.บึงกาฬ
	78,000
	-
	-
	-
	-
	78,000
(ไม่ดำเนินการ)

	32
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างร้านไพศาลเภสัช หมู่ 1 
บ้านบึงกาฬกลาง 
ต.บึงกาฬ
	85,000
	-
	-
	-
	-
	85,000
(ไม่ดำเนินการ)

	33
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนายสมบูรณ์ จันทร์อ่อน ถึง อ๊อดพันธุ์ปลา 
หมู่ 11 บ้านแสนสุข 
ต.บึงกาฬ
	343,000
	-
	-
	343,000
	-
	-

	34
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เส้นบ้านยายชม ทองปัญญา หมู่ 8 บ้านห้วยดอกไม้ ต.วิศิษฐ์
	498,000
	-
	-
	-
	497,000
	1,000




การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567
	   ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	โอนเพิ่ม
	โอนลด
	ผูกพัน
	เบิกจ่าย
	งบประมาณคงเหลือ

	35
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แสนสุขอพาร์ตเมนท์ ถึงบ้าน
นางประภาพร อนันตวุธ หมู่ 11 บ้านแสนสุข 
ต.บึงกาฬ
	465,000
	-
	-
	465,000
	-
	-

	36
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนางสมคุณ บุญเกิด ถึงหน้าบ้านนาง
ศศิประภา บรรพต 
หมู่ 3 บ้านหนองแวง 
ต.วิศิษฐ์
	156,000
	-
	-
	156,000
	-
	-

	37
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
พร้อมยกระดับถนน
ซอยสันติสุข หมู่ 2 
บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์
	500,000
	-
	-
	500,000
	-
	-

	38
	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์
	-
	251,000
	-
	251,000
	-
	-

	39
	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ 7 
บ้านดงหมากยาง 
ต.บึงกาฬ
	250,000
	-
	-
	-
	248,000
	2,000

	40
	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง
หน้าเทคนิคบึงกาฬ เชื่อมถนนโคกยาว หมู่ 4 บ้านนาป่าน ต.วิศิษฐ์
	-
	78,000
	-
	78,000
	-
	-

	
	รวม
	  11,938,000
	579,000
	579,000
	7,433,000
	3,139,876.86
	1,365,123.14




งบประมาณที่จ่ายจากเงินสะสม
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	ผูกพัน 
(ทำสัญญาจ้าง)
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
หมายเหตุ

	จ่ายเงินสะสม ปี พ.ศ. 2567

	1
	โครงการขุดลอกหนองปลาดุก หมู่ 2 บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์
	496,000
	-
	496,000
	(สมัยสามัญที่ 4/2566
26 ธ.ค. 66)

	2
	โครงการขุดลอกลำห้วยต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ บริเวณห้วยพันลำเชื่อมห้วยปลาดุก หมู่ 2 
บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์
	488,000
	-
	488,000
	(สมัยสามัญที่ 4/2566
26 ธ.ค. 66)

	3
	โครงการขุดลอกหนองสามขา หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ
	496,000
	-
	496,000
	(สมัยสามัญที่ 4/2566
26 ธ.ค. 66)

	4
	โครงการขุดลอกหนองทาม หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ
	496,000
	-
	496,000
	(สมัยสามัญที่ 4/2566
26 ธ.ค. 66)

	5
	โครงการขุดลอกลำห้วยต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ บริเวณคลองสำราญ หมู่ 10 ต.บึงกาฬ
	500,000
	
(ยกเลิกโครงการ)
	500,000
(สมัยสามัญที่ 4/2566
26 ธ.ค. 66)

	6
	โครงการขุดลอกห้วยทราย หมู่ 10 ต.บึงกาฬ
	500,000
	-
	500,000
	(สมัยสามัญที่ 4/2566
26 ธ.ค. 66)

	7
	โครงการขุดลอกลำห้วยต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ บริเวณห้วยนาโพธิ์ หมู่ 6 บ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ
	71,000
	-
	71,000
	(สมัยสามัญที่ 4/2566
26 ธ.ค. 66)

	8
	โครงการขุดลอกลำห้วยต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ บริเวณคลองฉี่หนู หมู่ 6 บ้านท่าโพธิ์ 
ต.บึงกาฬ
	75,000
	-
	75,000
	(สมัยสามัญที่ 4/2566
26 ธ.ค. 66)

	9
	โครงการขุดลอกห้วยโสกดูน ภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ บริเวณ
หมู่6 บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์
	497,000
	
(ยกเลิกโครงการ)
	497,000
(สมัยสามัญที่ 4/2566
26 ธ.ค. 66)

	10
	โครงการขุดลอกหนองหินและ 
ลำห้วยหนองหิน หมู่ 3  
บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์
	496,000
	
	140,000
(แก้ไขปริมาณงาน)
	356,000
(สมัยสามัญที่ 4/2566
26 ธ.ค. 66)

	11
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.         
เส้นวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หมู่ 13 
บ้านจักรทิพย์ ต.วิศิษฐ์
	418,000
	-
	418,000
	(สมัยสามัญที่ 1/2567
27 ก.พ.67)

	12
	โครงการขุดลอกลำห้วยป่าน ม. 2 ,
ม. 4 , ม. 9 , ม. 13 ต.วิศิษฐ์
	497,000
	-
	496,000
	1,000
(สมัยสามัญที่ 1/2567
27 ก.พ.67)



	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	ผูกพัน 
(ทำสัญญาจ้าง)
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(หมายเหตุ)

	13
	โครงการขุดลอกห้วยป่านลำห้วยนา ม. 4 บ้านนาป่าน 
ต.วิศิษฐ์
	400,000
	399,000
	-
	1,000
(สมัยสามัญที่ 1/2567
27 ก.พ.67)

	14
	โครงการขุดลอกลำห้วยซาว 
หมู่ 6 ต.วิศิษฐ์
	200,000
	-
	200,000
	(สมัยสามัญที่ 1/2567
27 ก.พ.67)

	15
	โครงการขุดลอกหนองสามขา 
บ้านท่าไคร้ หมู่ 5 ต.บึงกาฬ
	500,000
	484,500
	-
	15,500
(สมัยสามัญที่ 2/2567
29 พ.ค. 67)

	16
	โครงการขุดลอกห้วยโสกดูน ตอนล่าง หมู่ 6 ต.วิศิษฐ์
	496,000
	-
	495,000
	1,000
(สมัยสามัญที่ 2/2567
29 พ.ค. 67)

	17
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่3 บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์
	500,000
	499,500
	-
	500
(สมัยสามัญที่ 2/2567
29 พ.ค. 67)

	18
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยข้างศาลากลาง หมู่ 5 
ต.บึงกาฬ
	498,000
	498,000
	-
	(สมัยสามัญที่ 2/2567
29 พ.ค. 67)

	19
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
รูปตัวยูหน้าบ้านนายวัฒนศักดิ์ 
กงบุราณ หมู่ 10 บ้านแสนเจริญ
	500,000
	500,000
	-
	(สมัยสามัญที่ 2/2567
29 พ.ค. 67)

	20 
	โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ
	490,000
	489,500
	
ผ.03
	500
(สมัยสามัญที่ 2/2567
29 พ.ค. 67)

	21
	รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์
	3,600,000
	3,590,000
	
	10,000
(สมัยสามัญที่ 1/2567
27 ก.พ.67)

	22
	รถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
	3,000,000
	2,990,000
	
	10,000
(สมัยสามัญที่ 1/2567
27 ก.พ.67)

	
	รวม
	15,214,000
(7,090,000)
	9,450,000
(7,069,500)
	4,371,000
	1,392,500
(20,500)





จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	ผูกพัน 
(ทำสัญญาจ้าง)
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(หมายเหตุ)

	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2567

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านนาป่าน หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้าน
หนองนาแซง หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องโครงการเดิม) ต.วิศิษฐ์ กว้าง 5 ม. 
ยาว 1360 ม. หนา 0.15 ม.
	4,930,000
	4,930,000
	-
	-

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  
1 ม. ยาว 893 ม. หนา 0.15 ม.และ ก่อสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5 ม. ยาว 2168 ม. หนา 0.04 ม. บ้านท่าโพธิ์  ม.6  
ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	
	3,563,000
	3,563,000
	
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยบ้านนายประเสริฐ  พันหล้า-นางเสมียน  ขันโส หมู่ที่ 9 บ้านแสนประเสริฐ ต.บึงกาฬ กว้าง 5 ม.
ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.	
	500,000
	500,000
	-
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยรุ่งเรืองขนส่งเชื่อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิศิษฐ์  
บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลวิศิษฐ์ กว้าง 5 ม.ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม.
	1,418,000
	1,418,000
	-
	

	5
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยสามัคคี หมู่ที่ 4 บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ กว้าง 4 ม.ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า  560 ตรม.. 
หนา 0.15 ม.
	336,000
	336,000
	-
	






	[bookmark: _Hlk184133135]ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณอนุมัติ
	ผูกพัน 
(ทำสัญญาจ้าง)
	เบิกจ่าย
	หมายเหตุ

	6
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขต ทม.บึงกาฬ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.บึงกาฬ เชื่อมทางหลวง 212  
รื้อถอน Asphaltic Concrete  
เดิม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2100 ตรม. และกว้าง 6 ม. ยาว 350 ม.
หนา 0.15 ม.
	1,154,000
	1,154,000
	-
	

	7
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตทม.บึงกาฬ บ้านท่าโพธิ์ ถึง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยกำแพงบ้านท่าโพธิ์ ม.6 ต.บึงกาฬ กว้าง 6 ม. 
ยาว 1480 ม. หนา 0.15 ม.	
	4,150,000
	4,150,000
	-
	

	8
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ สายบ้าน 
นาโนนเชื่อมห้วยก้านหญ้าหมู่ที่ 4 
บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ กว้าง 5.00 ม. ยาว 780 ม. หนา 0.15 ม.	
	2,385,000
	2,385,000
	-
	

	9
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 11 ต.วิศิษฐ์ รื้อถอนถนนเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตรม. ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว150ม.
หนา0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	
	466,000
	466,000
	-
	

	10
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2567
	500,000
	



ยุทธศาสตร์ที่ 2
	497,800
	2,200
(เงินอุดหนุนจาก
กองทุน สปสช.)

	11
	โครงการมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพที่ดีพัฒนาคุณภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนเทศบาลเมืองบึงกาฬ ปีงบประมาณ 2567	
	126,300
	
	126,200
	100
(เงินอุดหนุนจาก
กองทุน สปสช.)

	12
	โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2567	
	123,900
	
	123,900
	(เงินอุดหนุนจาก
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
บึงกาฬ)

	
	รวม
	19,652,200
(750,200)
	18,902,000
	747,900
(747,900)
	2,300
(2,300)




แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
คำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  
   1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองบึงกาฬ
   2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  ปีละ  1  ครั้ง
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  พ.ศ.  2567
   3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติ

	1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหาร
    จัดการภาครัฐ
	37
	8

	2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่
    สังคมที่ยั่งยืน
	281
	51

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	301
	61

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น
	-
	-

	รวม
	619
	120


ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน 
 4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	[bookmark: _Hlk59011546]ประเด็นการพัฒนา
	ระดับความพึงพอใจ (%)

	
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	12.45
	86.30
	1.25

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	12.55
	86.30
	1.15

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	12.85
	86.00
	1.15

	๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	13.25
	85.20
	1.55

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	12.50
	86.20
	1.30

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	12.10
	86.50
	1.40

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	12.15
	87.00
	0.85

	๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	12.25
	86.90
	0.85

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	11.40
	87.85
	0.75



5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
[bookmark: _Hlk59011900]ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.030

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.023

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.020

	๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	8.020

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.008

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.030

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	8.027

	๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	8.017

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.036

	รวม
	8.023


ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริการชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.003

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.995

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.986

	๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.982

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.972

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.000

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	8.005

	๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	7.997

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.009

	รวม
	7.994





ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.970

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.963

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.964

	๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.962

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.961

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.960

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	7.987

	๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	7.979

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.987

	รวม
	7.970


ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
	เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงกาฬ
จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ในระบบ e-plan และระบบ e-Laas และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดรวมถึง
การสร้างช่องทางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นพร้อมๆกับการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมสาธารณะอย่างกว้างขวาง และช่องทางเครือข่ายออนไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือร่วมดำเนินการ หรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆควบคู่ไปด้วยกัน
2. ผู้บริหารท้องถิ่น มีกลไกในการผลักดันให้มีการนำผลจาการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการหรือความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการที่มีผลต่อการพัฒนาของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง
3. การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
4. พิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้องดำเนินการเพื่อลดการ
เกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ
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