ประกาศเทศบาลเมืองบึงกาฬ

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๙

*******************************

ด้วยเทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๙  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25๖๙แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมฯ        ครั้งที่  1 /2568   เมื่อวันที่  10   ตุลาคม  2568

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 (2) จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   10    ตุลาคม  พ.ศ.2568

(นายธนาพงศ์  แสนสุภา)

นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เว๊บไซด์ :www.buengkhanml.go.th/

คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

เทศบาลเมืองบึงกาฬหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จะสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองบึงกาฬสำเร็จได้ด้วยดี เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทำให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ คณะผู้บริหารและคณะผู้จัดทำแผนของเทศบาลเมืองบึงกาฬขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

สารบัญ

เรื่อง                   	    				 			               หน้า

ส่วนที่ 1

1.1 บทนำ										1

1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน     						1

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน							2

1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน						4

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ							5

หลักการและเหตุผล 									5

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น								7

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหาร

จัดการภาครัฐ									7

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สู่สังคมยั่งยืน									7

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  					8

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 			9

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหาร

จัดการภาครัฐ

  - กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

บ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล

- แผนงานบริหารงานทั่วไป				        9-11

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สู่สังคมยั่งยืน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ของประชาชน

- แผนงานการศึกษา			   	                12-14

- แผนงานสาธารณสุข			   	                14-15

- แผนงานเคหะและชุมชน					         16

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

โดยมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆด้าน

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		                   16

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้

ให้แก่ประชาชน

- แผนงานสังคมสงเคราะห์			                   17

- แผนงานการเกษตร				                17-18

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง                				      	 			          หน้า

2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			            19-20

2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมือง

ตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน				                         21

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์						              22

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน							    22		(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				                     23-35

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(แบบ ผด.02/1)

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

บ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล

1.1.1ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- แผนงานรักษาความสงบภายใน					36

1.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

- แผนงานเคหะและชุมชน						36

1.1.3 ประเภทครุภัฑ์โรงงาน

- แผนงานเคหะและชุมชน						37

1.1.4 ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

- แผนงานเคหะและชุมชน						37

1.1.5 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					38

1.1.6 ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					38

*****************************************************

-1-

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ  การทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณด้วย

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ให้ยกเลิกทั้งหมด (ยกเว้นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) และให้ใช้แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้แทน

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ

2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินงานจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงานมีขั้นตอน ดังนี้

-2-

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

3. นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

การจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

4. การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการขยายขอเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

แผนภูมิแสดงขั้นตอน การจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

หน่วยงานอื่น

อปท.

หน่วยราชการส่วนกลาง

หน่วยราชการส่วนภูมิภาค

รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของ เทศบาลเมืองบึงกาฬ

-3-

1.3.2 การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

1. สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวมแผนการดำเนินงานหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

2. แนวทางดำเนินการตาม 1.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ รวมไปถึงการกำหนดวันต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ในกรอบ 30 วัน และไม่ควรกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวันสุดท้ายของกรอบ 30 วัน

3. กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาด้วย และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตาม ไม่ควรขยายเวลาเกิน 30 วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

4. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้วให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

1. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

2. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปราก

ในงบประมาณรายจ่าย

3. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

-4-

4. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3.4 การแก้ไขแผนการดำเนินงาน

1. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้ว หากห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตัวอย่างการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือนมกราคม – มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม - พฤษภาคม เป็นต้น

2. การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

3. การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

4. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

1. สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

2. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

3. ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

4. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

-5-

5. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

6. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

เทศบาลเมืองบึงกาฬ มีอำนาจและหน้าที่ตามมาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับต่างๆที่กำหนดให้เทศบาลเมืองบึงกาฬมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของ เทศบาลเมืองบึงกาฬเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลเมืองบึงกาฬได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบึงกาฬในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

-6-

นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ  จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบึงกาฬ  เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

***************************************************************

-7-

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนา

2.2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ | 1.1ส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | บริหารงานทั่วไป | 15 | 50 | 1,550,000 | 18.58 | สำนักปลัด/กองยุทธ์/กองคลัง/กองการศึกษา/กองช่าง |
| รวม |  |  | 15 | 50 | 1,550,000 | 18.58 | 1 สำนัก 3 กองงาน |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน | 2.1ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชน | บริหารงานทั่วไป | - | - | - | - | - |
|  |  | การศึกษา | 12 | 22.22 | 13,719,200 | 32.55 | กองการศึกษา |
|  |  | สาธารณสุข | 5 | 35.71 | 1,350,000 | 41.15 | กองการศึกษา |
|  |  | เคหะและชุมชน | 1 | 100 | 750,000 | 75.00 | กองสาธารณสุข |
|  | 2.2ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆด้าน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 37.50 | 230,000 | 42.59 | สำนักปลัด/กองสวัสดิการ |
|  | 2.3ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน | สังคมสงเคราะห์ | 3 | 18.75 | 430,000 | 0.67 | กองสวัสดิการ |
|  |  | การเกษตร | 4 | 3.44 | 580,000 | 0.24 | สำนักปลัด |
|  | 2.4ส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 11 | 52.38 | 5,000,000 | 14.00 | กองการศึกษา |

-8-

แบบ ผด.01

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน | 2.5ส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล | การรักษาความสงบภายใน | 5 | 21.73 | 670,000 | 8.16 | สำนักปลัด |
|  |  | สังคมสงเคราะห์ | 1 | 100 | 200,000 | 100 | กองสวัสดิการ |
|  | รวม |  | 45 | 17.10 | 22,929,200 | 6.43 | 1 สำนัก 4 กองงาน |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 3.1ส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล | เคหะและชุมชน | 1 | 0.69 | 3,500,000 | 6.25 | กองสาธารณสุข |
|  |  | อุตสาหกรรมและการโยธา | 35 | 23.48 | 48,535,000 | 9.38 | กองช่าง |
| รวม |  |  | 36 | 24.17 | 52,035,000 | 6.75 | 2 กองงาน |
| รวมทั้งสิ้น |  |  | 96 | 18.39 | 76,514,200 | 9.93 | 1 สำนัก 6 กองงาน |

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                          -9-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลเมืองบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมการหรือดำเนินการรับเสด็จ | ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการรับเสด็จ | 300,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ | ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงานฯ | 200,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 3 | โครงการฝึกอบรมกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างและประชาชน | จัดฝึกอบรม | 30,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 4 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น | จัดฝึกอบรม | 300,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ | จัดฝึกอบรม | 150,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |

-10-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม

หลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | จัดฝึกอบรม | 30,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 7 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ประชาคมท้องถิ่นกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ | 50,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 8 | โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ออกสำรวจ จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน | 100,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 9 | โครงการบริการรับภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาล เมืองบึงกาฬ | ออกให้บริการรับชำระภาษีตามหมู่บ้าน ชุมชน | 30,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 10 | โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษี | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ | 40,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |

-11-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม

หลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 11 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษี ดีเด่น ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใบประกาศเกียรติคุณ และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ | 20,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 12 | โครงการจัดทำวารสารเทศบาลเมืองบึงกาฬและสื่อประชาสัมพันธ์ | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วารสาร เอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับเทศบาลเมือง บึงกาฬ | 50,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 13 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน | จัดฝึกอบรม | 100,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 14 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา | จัดฝึกอบรม | 100,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 15 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเทศกิจและบุคลากร | จัดฝึกอบรม | 50,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| รวม | 15 |  | 1,550,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

แบบ ผด.02

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชน

(2) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็ก | จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมนันทนาการ | 200,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส | จัดฝึกอบรม สัมมนา | 6,000 | สถานที่กลางในการจัดฝึกอบรม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 3 | โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 4 | โครงการประชุมผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดประชุมผู้ปกครอง | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 223,100 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบึงกาฬโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง บึงกาฬ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนใน ศพด. แห่ง จำนวน | 663,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |

-13-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

แบบ ผด.02

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชน

(2) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | โครงการอาหารกลางวัน(ศพด.) | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด. | 2,180,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 8 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ (ปกติ) | ค่าอาหารกลางวัน ทั้ง 9 แห่ง จำนวน 200 วัน | 10,236,600 | -โรงเรียนบ้านท่าไคร้ -โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ -โรงเรียนบ้านนาป่าน -โรงเรียนบ้านบึงกาฬ -โรงเรียนบ้านพันลำฯ -โรงเรียนบ้านแสนสำราญ -โรงเรียนบ้านหนองนาแซง -โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร -โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 9 | อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมค้างคืนลูกเสือ-เนตรนารี (กลุ่มโรงเรียนวิศิษฐ์) | จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม | 50,000 | กลุ่ม ร.ร.บึงกาฬวิศิษฐ์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน |
| 10 | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (กลุ่ม ร.ร.บึงกาฬวิศิษฐ์) | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา | 40,000 | กลุ่ม ร.ร.บึงกาฬวิศิษฐ์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |

-14-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

แบบ ผด.02

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชน

(2) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 11 | อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (กลุ่ม ร.ร.บึงกาฬวิศิษฐ์) | จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 40,000 | กลุ่ม ร.ร.บึงกาฬวิศิษฐ์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน |
| 12 | อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT,NT,O-NET (กลุ่ม ร.ร. บึงกาฬวิศิษฐ์ ) | จัดกิจกรรมสอนเสริมให้แก่นักเรียน | 40,000 | กลุ่ม ร.ร.บึงกาฬวิศิษฐ์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน |
| รวม | 12 |  | 13,719,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

แบบ ผด.02

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชน

(3) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดสด ถนนคนเดิน ร้านอาหารและแผงลอย | ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยด้านสุขาภิบาล | 30,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง บึงกาฬ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรค | 20,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง บึงกาฬ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม |

-15-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

แบบ ผด.02

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชน

(3) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | จัดฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรค สนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการควบคุมโรค | 400,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 4 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าฯ | ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 180,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน |
| 5 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริแก่ชุมชนในพื้นที่ | 720,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| รวม | 5 |  | 1,350,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชน

(4)  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการสร้างจิตสำนึกลดปริมาณขยะและมูลฝอยเทศบาลเมืองบึงกาฬ | ฝึกอบรมให้ความรู้ สาธิตการคัดแยกขยะกลุ่มเป้าหมายในโครงการ | 750,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| รวม | 1 |  | 750,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

แบบ ผด.02

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนโดยมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆด้าน

(1)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ทม.บึงกาฬ | ฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน | 30,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม |
| 2 | โครงการอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด | สนับสนุนการทำงานของศูนย์ต่อสู้เอาชนะยา เสพติด | 100,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 3 | อุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ | สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด บึงกาฬ | 100,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม |
| รวม | 3 |  | 230,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

แบบ ผด.02

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน

(1)  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวให้แก่ราษฎรในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | จัดหาเครื่องกันหนาวให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ | 300,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |
| 2 | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ | อบรมความรู้เรื่องสิทธิการคุ้มครองการส่งเสริม สนับสนุนในด้านต่างๆ | 100,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม |
| 3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมให้กับสภาเด็กและเยาวชน | สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมให้กับสภาเด็กและเยาวชน | 30,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| รวม | 3 |  | 430,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

แบบ ผด.02

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน

(2) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” | จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ | 10,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |

-18-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

แบบ ผด.02

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน

(2) แผนงานการเกษตร (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำชีวภาพ | จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำชีวภาพ | 20,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม |
| 3 | โครงการส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการปลูกผักด้วยเทคโนโลยีโรงเรือนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน | ส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ | 500,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 4 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ | 50,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| รวม | 4 |  | 580,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

แบบ ผด.02

2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทศบาลเมือง บึงกาฬ | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล | 100,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน เทศบาลเมืองบึงกาฬ | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา | 400,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ | จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล | 50,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 4 | โครงการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละชุมชน | 30,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 5 | โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว | จัดกิจกรรมแข่งขันเรือยาวประจำปี เชื่อมความสัมพันธ์ | 3,000,000 | หน้าเทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 6 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | จัดกิจกรรมแข่งขันบั้งไฟ | 300,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน |
| 7 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | จัดกิจกรรมลอยกระทง | 300,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤศจิกายน |

-20-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

แบบ ผด.02

2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | จัดกิจกรรมขบวนแห่นางสงกรานต์ | 500,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง บึงกาฬ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน |
| 9 | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา | 200,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง บึงกาฬ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฏาคม |
| 10 | โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม | กิจกรรมเนื่องในงานคาราวะและสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ | 50,000 | หมู่ที่ 5 บ้านท่าไคร้ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน |
| 11 | อุดหนุนการจัดงานไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อคำแดง | จัดงานไหว้ศาลเจ้าพ่อ คำแดง | 20,000 | หมู่ที่ 9 บ้านนาเหนือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤศจิกายน |
| 12 | อุดหนุนสมาคมศาลเจ้าแม่สองนาง | จัดกิจกรรมสักการะศาลเจ้าแม่สองนาง | 50,000 | ศาลเจ้าแม่สองนาง | อุดหนุนสมาคมศาลเจ้าแม่สองนาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤศจิกายน |
| รวม | 12 |  | 5,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

แบบ ผด.02

2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู ผู้ประสบสาธารณภัย หลังเกิดเหตุสาธารณภัย ต่างๆ | 300,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 2 | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน | ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ | 100,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 3 | โครงการรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด | จัดฝึกอบรมประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ | 20,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 4 | โครงการเทศกิจ School Care ป้องกันอุบัติเหตุหน้าโรงเรียน | ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ | 50,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 5 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) | ค่าใช้จ่ายต่างๆในการฝึกอบรม | 200,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| รวม | 5 |  | 670,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน

แบบ ผด.02

2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล

(4) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) | ส่งเสริมยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ที่อยู่ของประชาชน) | 200,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| รวม | 1 |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยีระยะที่ 2 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี (งบท้องถิ่นสมทบ) | 3,500,000 | ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| รวม | 1 |  | 3,500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ผด.02

ตามหลักธรรมาภิบาล

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 บ้านแสนสำราญ หมู่ 10 ต.บึงกาฬ | ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 235 ตารางเมตร (ตามแบบทม.บึงกาฬกำหนด) | 174,000 | หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนบ้านเหล่าถาวร หมู่ 6 บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์ | ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทม.บึงกาฬกำหนด) | 500,000 | หมู่ 6 บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างศูนย์ราชการไป หนองสามขาหมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 650ตารางเมตร (ตามแบบทม.บึงกาฬกาฬกำหนด) | 500,000 | หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |

24-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ผด.02

ตามหลักธรรมาภิบาล

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าเมรุวัดป่า บ้านแสนสุข หมู่ 11 ตำบลบึงกาฬ | ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 675ตารางเมตร (ตามแบบ ทม.บึงกาฬกำหนด) | 500,000 | หมู่ 11 บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางตรงข้ามลักษณ์อพาทเมนต์-นานายหวั่น จันทร์อ้วน หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ | ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 650 ตรม. (ตามแบบ ทม.บึงกาฬกำหนด) | 500,000 | หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตรซอยข้างบ้านนายประจวบ หมู่ 11 บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตรยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 740.00 ตรม. (ตามแบบ ทม.บึงกาฬกำหนด) | 500,000 | หมู่ 11 บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |

-25-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ผด.02

ตามหลักธรรมาภิบาล

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เพื่อการเกษตรลำห้วยปลากั้งทั้งสองฝั่ง หมู่ 5 บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์ | ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า693 ตรม.(ตามแบบแปลนทม. บึงกาฬกำหนด) | 500,000 | หมู่ 5 บ้านหนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 8 | ก่อสร้างถนน คสล.ศาลปู่ขาว ดอนหอ (สถานที่จุดบั้งไฟ) หมู่ 11 บ้านแสนสุข ต.บึงกาฬ | ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 540 ตรม. (ตามแบบ ทม.บึงกาฬกำหนด) | 500,000 | หมู่ 11 บ้านแสนสุข ตำบลบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบท้ายหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านนาป่าน ต.วิศิษฐ์ | ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า740.00 เมตร (ตามแบบทม.บึงกาฬกำหนด) | 500,000 | หมู่ 4 บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |

-26-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ผด.02

ตามหลักธรรมาภิบาล

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | ก่อสร้างถนน คสล.หน้า รพสต. เชื่อมทางเลียบมิตรภาพไทย-ลาว หมู่ 11 บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ | ค่าก่อสร้างถนน คสล.เส้นหน้า รพสต.เชื่อมทางเลียบมิตรภาพไทย-ลาว กว้าง4.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 700 ตรม.(ตามแบบ ทม.บึงกาฬกำหนด) | 500,000 | หมู่ 11 บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านนาโพนทัน 1 หมู่ 7 บ้านวิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์ | ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 600.00 ลูกบาศก์เมตร(ตามแบบ ทม.บึงกาฬกำหนด) | 169,000 | หมู่ 7 บ้านวิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 12 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหน้าวัดธรรมเจริญ หมู่ 3 บ้านหนองแวง ต.วิศิษฐ์ (โครงการต่อเนื่อง) | ค่าก่อสร้างบ่อพัก คสล.1.30x1.30 เมตร จำนวน 13 บ่อ วางท่อ คอร.ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร จำนวน 72 ท่อน (ตามแบบแปลน ทม.บึงกาฬ กำหนด) | 500,000 | หมู่ 3 บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |

-27-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ผด.02

ตามหลักธรรมาภิบาล

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 13 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างร้านไพศาลเภสัช หมู่ 1 บ้านบึงกาฬกลาง ตำบลบึงกาฬ | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 27.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร(ตามแบบทม. บึงกาฬกำหนด) | 137,000 | หมู่ 1 บ้าน บึงกาฬกลาง ตำบลบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 14 | ก่อสร้างรางระบายน้ำข้างร้าน ล.เจริญ เชื่อมรางระบายน้ำเดิม หมู่ 1 บ้านบึงกาฬกลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 25.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร(ตามแบบ ทม.บึงกาฬกำหนด) | 128,000 | หมู่ 1 บ้าน บึงกาฬกลาง ตำบลบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 15 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางวิภา หลายเจริญ หมู่ 4 บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย0.50 เมตร ยาว 147 เมตร(ตามแบบแปลน ทม. บึงกาฬกำหนด) | 500,000 | หมู่ที่ 4 บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |

-28-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ผด.02

ตามหลักธรรมาภิบาล

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายธนิต แสนเทพ หมู่ 7 บ้านวิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์ | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูกว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 111.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร บ่อพัก คสล.ขนาดท่อสวม 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน 1 บ่อ (ตามแบบทม.บึงกาฬกำหนด) | 500,000 | หมู่ 7 บ้านวิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 17 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักข้างบ้านนายรอด บังศรี-นางจิราลักษณ์ อุสาห์ดี หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ตำบล บึงกาฬ | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 69 เมตร (ตามแบบ ทม. บึงกาฬกำหนด) | 305,000 | หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ตำบล บึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |

-29-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ผด.02

ตามหลักธรรมาภิบาล

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักทางเข้าโรงเรียนบ้านแสนสำราญ-บ้านนายติชัย ภูดวงเดือน หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 75 เมตร (ตามแบบ ทม.บึงกาฬกำหนด) | 372,000 | หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 19 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมยกระดับถนนพ้นทุกข์ภัย ซอย 2 ข้างบ้าน นายบัวพันธ์ วงศ์จันทร์ ฝั่งซ้ายมือ หมู่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 108.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร (ตามแบบ ทม.บึงกาฬกำหนด) | 500,000 | หมู่ 7 บ้านวิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 20 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เส้นบ้านนางทุมมา ไชยคำหมู่8 บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์ | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร (ตามแบบทม.บึงกาฬ กำหนด) | 500,000 | หมู่ 8 บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |

-30-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ผด.02

ตามหลักธรรมาภิบาล

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เส้นบ้านนายแสวงชัย หมู่ 4 บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 115.00 เมตร (ตามแบบ ทม. บึงกาฬกำหนด) | 500,000 | หมู่ 4 บ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 22 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนางไพฑูรย์ ศรีสมโภชน์ –บ้านนายนิพนธ์ กุพันลำ บ้านดอนเจริญ หมู่ 11 ตำบลวิศิษฐ์ | ค่าก่อสร้างรางระบายรูปตัวยู กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 108.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร(ตามแบบแปลนทม.บึงกาฬกำหนด) | 500,000 | หมู่ที่ 11 บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 23 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนายสี บรรดิษฐ์ หมู่ 5 บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์ | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 108.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนทม.บึงกาฬกำหนด) | 500,000 | หมู่ 5 บ้าน หนองนาแซง ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |

-31-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ผด.02

ตามหลักธรรมาภิบาล

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากสี่แยกบ้านยายแพง สิมมาลา ถึงบ้านนายหนูเฉิน ทองหล่อ หมู่ 4 บ้าน นาป่าน ตำบลวิศิษฐ์ | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูกว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 108.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร (ตามแบบแปลน ทม. บึงกาฬ) | 500,000 | หมู่ 4 บ้าน นาป่าน ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 25 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยวังทอง หมู่ 1 บ้านบึงกาฬเหนือ ต.วิศิษฐ์ | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 105.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร(ตามแบบแปลนทม.บึงกาฬกำหนด) | 495,000 | หมู่ที่ 1 บ้านบึงกาฬเหนือ ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 26 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสามแยกบ้านนางประภาพร กองกาล – สามแยกบ้านนายหนูเฉิน หมู่ 4 บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์ | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร (ตามแบบแปลน ทม. บึงกาฬ กำหนด) | 472,000 | หมู่ 4 บ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |

-32-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ผด.02

ตามหลักธรรมาภิบาล

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำบ้านท่าไคร้คุ้มใต้ ข้างบ้านนายสมบูรณ์ ใจอ่อน เชื่อมถนนบึงกาฬ-บ้านแพง หมู่ที่ 5 บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร (ตามแบบแปลน ทม.บึงกาฬ กำหนด) | 500,000 | หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 28 | ก่อสร้างหอส่งน้ำและขยายท่อเมนต์ส่งน้ำ หมู่ 6 บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์ | ค่าก่อสร้างหอส่งน้ำประปา พร้อมขยายท่อเมนต์ จำนวน 1 ระบบ (ตามแบบ ทม. บึงกาฬกำหนด) | 1,200,000 | หมู่ 6 บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน ดงหมากยาง หมู่ที่ 7 ถึงบ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาฬ | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,772.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,632.00 ตารางเมตร | 4,500,000 (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |

-33-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร บ้าน เหล่าถาวร หมู่ที่ 6 ตำบลวิศิษฐ์ | ผิวจราจร กว้าง 4.00-6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 4,163.00เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 22,132.00 ตารางเมตร | 9,429,000 (เงินอุดหนุน) | หมู่ 6 บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบหนองสาธารณะประโยชน์หนอง บึงกาฬหมู่ที่ 3 บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร | 629,000 (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 3 บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |

-34-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปยังหนองบ่อสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 829.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,145.00 ตารางเมตร | 2,882,000 (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 10 บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสุขสันต์ หนองแวง หมู่ที่ 12ตำบลวิศิษฐ์ | ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,287.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,722 ตารางเมตร | 9,879,000 (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 12 บ้านนาสุขสันต์ ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |

-35-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเนินภูกระแต หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลวิศิษฐ์ | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,370.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 6,850.00 ตารางเมตร | 2,932,000 (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 10 บ้านแสนเจริญ เชื่อมหมู่ 2 บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย 222 เชื่อมบ่อขยะเทศบาลเมืองบึงกาฬไปบ้านเหล่าถาวร หมู่ที่ 6 ตำบลวิศิษฐ์ | ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,323.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 7,938.00 ตารางเมตร | 5,332,000 (เงินอุดหนุน) | ถนนสาย 222 เชื่อมบ่อขยะเทศบาลเมืองบึงกาฬไปบ้านเหล่าถาวร หมู่ที่ 6 ตำบลวิศิษฐ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน |
| รวม | 35 |  | 48,535,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1

-36-

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ประเภท ครุภัณฑ์

- ประเภทครุภัณฑ์  ยานพาหนะและขนส่ง

  - กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ผด.02/1

ตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ | รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำมีปริมาตรความจุ 8,000 ลิตร | 3,650,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | สำนักปลัด งานป้องกัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ประเภทครุภัณฑ์  ก่อสร้าง

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ผด.02/1

ตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องอัดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตรต่อนาที | จัดซื้อเครื่องอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตรต่อนาที | 66,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-37-

- ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ผด.02/1

ตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า 120 บาร์ | 12,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.ประเภทครุภัณฑ์  โรงงาน

แบบ ผด.02/1

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องบรรจุแบตเตอรี่ ขนาด 24 โวลต์ 60 แอมแปร์ | จัดซื้อเครื่องบรรจุแบตเตอรี่ ขนาด 24 โวลต์ 60 แอมแปร์ | 10,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.ประเภทครุภัณฑ์  สำราจ

แบบ ผด.02/1

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) | จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน 1 เครื่อง | 60,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-38-

- ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

แบบ ผด.02/1

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ | 777,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำรวจ

แบบ ผด.02/1

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา | จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา | 25,700 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า | กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า | 30,500 | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |